- Утверждена постановлением Правительства Ярославской области

- от 25.06.2015 N 695-п

# Методика 
предоставления и распределения субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности

1. Методика предоставления и распределения субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности (далее - Методика) определяет процедуру предоставления и распределения субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности (далее - субсидия).

2. Субсидия предоставляется муниципальным районам (городским округам) области (далее - муниципальные образования) в целях оказания финансовой поддержки исполнения расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований полномочий по вопросам дорожной деятельности в части строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципальной собственности и искусственных сооружений на них (далее - объекты строительства (реконструкции)).

3. Главным распорядителем бюджетных средств в отношении субсидии является департамент дорожного хозяйства Ярославской области (далее - департамент).

4. Условиями предоставления субсидии являются:

- наличие в муниципальных образованиях муниципальных целевых программ по развитию сети автомобильных дорог местного значения с включенными в нее объектами строительства (реконструкции), на софинансирование которых предоставляется субсидия, с планируемыми значениями конечных результатов;

- наличие в местных бюджетах ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств, на поддержку исполнения которых предоставляется субсидия;

- наличие подписанного между департаментом и органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования соглашения о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к Методике (далее - соглашение);

- соблюдение целевых направлений распределения субсидии, указанных в пункте 2 Методики;

- выполнение требований к показателям результативности и эффективности предоставления субсидии, предусмотренных соглашением;

- выполнение требований к срокам, порядку и формам представления отчетности об использовании субсидии, установленных пунктом 13 Методики.

5. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаментом на цели, указанные в пункте 2 Методики, в соответствии с законом об областном бюджете на текущий год и на плановый период.

В случае если общий размер средств, запрашиваемых муниципальными образованиями, не превышает бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, субсидии распределяются между муниципальными образованиями на реализацию всех объектов строительства (реконструкции) в соответствии с их сметной стоимостью с учетом доли софинансирования.

В случае если общий размер средств, запрашиваемых муниципальными образованиями, превышает бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление субсидий, субсидии распределяются в пределах лимитов бюджетных обязательств на конкурсной основе с применением по отношению к представленным объектам строительства (реконструкции) следующих оценочных критериев:

- критерий значимости реализуемых объектов строительства (реконструкции):

объекты строительства (реконструкции), по которым должны быть выполнены работы во исполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора области, - 150 баллов;

объекты строительства (реконструкции), по которым предполагается финансировать работы с привлечением средств федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ дорожного хозяйства, - 130 баллов;

объекты строительства (реконструкции), имеющие социально-экономическое значение для региона в целом, - 100 баллов;

объекты строительства (реконструкции), имеющие местное значение, - 60 баллов;

- критерий соответствия реализуемых объектов строительства (реконструкции) основным задачам областной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области" на 2016 - 2022 годы:

объекты строительства (реконструкции) в направлениях, связанных с развитием агропромышленного комплекса области или туризма, - 100 баллов;

объекты реконструкции в направлениях, не связанных с развитием агропромышленного комплекса области или туризма, - 80 баллов;

объекты строительства в направлениях, не связанных с развитием агропромышленного комплекса области или туризма, - 60 баллов;

- финансово-экономический критерий:

объекты строительства (реконструкции), по которым работы были начаты в предыдущие периоды за счет средств местного бюджета либо за счет субсидии предыдущего года, завершение которых планируется в текущем году с привлечением субсидии, - 100 баллов;

увеличение доли софинансирования местного бюджета более 30 процентов расходных обязательств - 100 баллов, более 50 процентов - 150 баллов;

объекты строительства (реконструкции), требующие наименьших финансовых затрат при наибольшей результативности (стоимость 1 км строительства (реконструкции) автомобильной дороги менее 35 млн. рублей) - 80 баллов.

6. Конкурсный отбор претендентов на получение субсидии (далее - конкурсный отбор) производится в соответствии с приказом департамента о порядке проведения конкурсного отбора.

7. Отбор объектов строительства (реконструкции) для участия в конкурсном отборе осуществляется департаментом на основании заявок органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований, к которым прилагаются:

- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта строительства (реконструкции);

- пояснительная записка с указанием информации по каждому из объектов строительства (реконструкции), необходимая для оценки объектов по критериям, указанным в пункте 5 Методики.

8. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований за счет субсидии не должен превышать 80 процентов.

9. Основанием для предоставления субсидии является соглашение с приложением перечня объектов строительства (реконструкции) с указанием объемов финансирования за счет областного и местного бюджетов, сроков выполнения работ, проектных мощностей, плановых значений целевых показателей результативности использования субсидии.

10. Для заключения соглашения в департамент представляются следующие документы:

- копия утвержденной муниципальной целевой программы, на софинансирование мероприятий которой предоставляется субсидия;

- выписка из решения о бюджете (сводной бюджетной росписи) соответствующего муниципального образования, подтверждающая наличие ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение расходных обязательств органа местного самоуправления муниципального образования, включающая расшифровку по перечню строек и объектов строительства (реконструкции), включенных в адресную инвестиционную программу Ярославской области;

- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта строительства (реконструкции) (разработка и согласование проектно-сметной документации осуществлены за счет средств местного бюджета без привлечения субсидии и без учета данных средств в доле софинансирования);

- копия разрешения на строительство по каждому из объектов строительства (реконструкции).

В случае наличия на момент заключения соглашения результатов проведения торгов на выполнение работ дополнительно представляются копии муниципальных контрактов на выполнение работ по объектам строительства (реконструкции), финансирование которых осуществляется с привлечением субсидии.

11. Соглашение заключается только в части тех объектов строительства (реконструкции), по которым представлен полный комплект документов. В течение срока действия соглашения по мере представления необходимых документов в соглашение вносятся изменения путем оформления дополнительного соглашения.

12. В случае отсутствия на 01 октября текущего финансового года заключенного соглашения с муниципальным образованием бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидии данному муниципальному образованию подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и сводную бюджетную роспись областного бюджета.

13. Органы местного самоуправления муниципального образования представляют в департамент отчет о результатах использования субсидии по форме согласно приложению 2 к Методике, содержащий сведения о выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований обязательств по долевому участию в предоставлении субсидии, о фактически выполненных и оплаченных объемах работ с обязательным указанием фактического значения целевого показателя эффективности использования субсидии:

- ежеквартально - в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- за текущий год - в срок не позднее 25 декабря текущего года.

14. Субсидия расходуется только по целевому назначению на финансирование работ, указанных в пункте 2 Методики. В случае нецелевого использования субсидии и/или нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном департаментом финансов Ярославской области.

15. Ответственность за нецелевое расходование субсидии возлагается на органы местного самоуправления муниципального образования, которому предоставляется субсидия.

16. Контроль за целевым расходованием субсидии осуществляется департаментом и органом местного самоуправления муниципального образования.

17. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет Управления Федерального казначейства по Ярославской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления на счета местных бюджетов.

Перечисление субсидии местным бюджетам осуществляется в пределах кассового плана областного бюджета, утвержденного на соответствующий квартал, при условии выполнения муниципальным образованием обязательств по софинансированию объектов за фактически выполненные объемы работ.

Для перечисления субсидии в департамент представляются копии:

- муниципальных контрактов на выполнение работ по объектам строительства (реконструкции), финансируемым за счет субсидии;

- подписанных муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат и акта о приемке выполненных работ по формам КС-3 и КС-2 соответственно, утвержденным Федеральной службой государственной статистики;

- платежных документов, подтверждающих перечисление доли софинансирования местного бюджета.

18. Целевым показателем результативности использования субсидии является количество введенных в эксплуатацию после строительства (реконструкции) километров автомобильных дорог, погонных метров искусственных сооружений.

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется департаментом и органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования на основании комплексного показателя эффективности использования субсидии, рассчитанного в соответствии с Порядком определения эффективности использования субсидии, приведенным в приложении 3 к Методике.

19. В случае уменьшения суммы предоставляемой муниципальному образованию субсидии в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидии подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

20. В случае если муниципальным образованием на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты показатели результативности, предусмотренные соглашением, и в срок до 01 марта указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

,

где:

Vсубсидии -размер субсидии, предоставленной местному бюджету;

k -коэффициент возврата субсидии;

m -количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение (больше нуля);

n -общее количество показателей результативности использования субсидии.

20.1. Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где Di -индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

20.2. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (Di), определяется по формуле:

,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

21. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части соблюдения графика работ, и в срок до 01 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий размеру субсидии, выделенной на осуществление бюджетных инвестиций в объекты строительства (реконструкции), в отношении которых допущено нарушение графика работ, подлежит возврату в областной бюджет в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии.

22. Средства, перечисленные из местных бюджетов в областной бюджет в соответствии с пунктами 19, 20 и 21 Методики, зачисляются в дорожный фонд области.

23. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований условий предоставления субсидии осуществляется департаментом и департаментом финансов Ярославской области.

24. При наличии на момент окончания срока действия соглашения кредиторской задолженности по объектам строительства (реконструкции), финансирование которых осуществлялось за счет субсидии, погашение задолженности по контрактам перед подрядными организациями осуществляется органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования за счет и в пределах средств, предоставленных в виде субсидии на очередной финансовый год (без обеспечения доли софинансирования местного бюджета при условии подтверждения произведенной оплаты в предыдущем финансовом году), либо за счет средств муниципальных дорожных фондов с учетом данных затрат в доле софинансирования расходов областного бюджета.

Приложение 1

к Методике

Форма

# Соглашение 
о предоставлении субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности

| Регистрационный номер___________ "_____" ____________ 201_ г. | г. Ярославль |
| --- | --- |

Департамент дорожного хозяйства Ярославской области, именуемый в дальнейшем "Департамент", в лице ___________________________________,

(должность) (Ф.И.О.)

действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны и администрация ____________________________________________________,

(наименование муниципального района (городского округа) области)

именуемая в дальнейшем "Администрация", в лице главы Администрации ________________, действующего на основании устава муниципального образования области, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", в целях реализации Закона Ярославской области от ______________ N _____ "Об областном бюджете на _____ год и на плановый период ______ годов" и в соответствии с Методикой предоставления и распределения субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности, приведенной в приложении 1 к областной целевой программе "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области" на 2016 - 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства области от ___________ N ____ "Об утверждении областной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области" на 2016 - 2022 годы", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

# 1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении совместных действий по организации финансирования работ по объектам строительства, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования муниципальной собственности (далее - объекты).

Финансирование осуществляется в форме предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности (далее - субсидия).

1.2. Перечень объектов, финансируемых за счет субсидии, составленный по форме согласно приложению к настоящему Соглашению (далее - перечень), с указанием объемов финансирования за счет областного и местного бюджетов, сроков выполнения работ, проектных мощностей, плановых значений целевых показателей результативности использования субсидии является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Департамент в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ярославской области об областном бюджете на текущий год и на плановый период и Методикой предоставления и распределения субсидии, приведенной в приложении 1 к областной целевой программе "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области" на 2016 - 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства области от ___________ N ____ "Об утверждении областной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области" на 2016 - 2022 годы" (далее - Методика), направляет в ______ году в бюджет района (городского округа) субсидию в размере _______ (________________________) рублей.

(цифрами) (прописью)

1.4. Администрация за счет средств местного бюджета направляет в ______ году на софинансирование объектов, включенных в перечень, ______________ (____________________) рублей.

(цифрами) (прописью)

1.5. Получателем средств областного бюджета является администратор доходов Администрации в лице _____________________________________.

(наименование и реквизиты получателя)

# 2. Обязанности и права Сторон

2.1. Департамент:

2.1.1. Доводит в установленном порядке до администратора доходов Администрации в лице _________________________________ уведомления о

(наименование получателя)

бюджетных ассигнованиях из областного бюджета в доход местного бюджета в размере, определенном пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Соглашения.

2.1.2. В пределах бюджетных ассигнований и кассового плана областного бюджета, утвержденного на соответствующий квартал, в соответствии с перечнем осуществляет перечисление субсидии в доход местного бюджета Администрации при условии выполнения Администрацией обязательств по софинансированию объектов за фактически выполненные объемы работ.

2.1.3. Поручает подведомственному Департаменту государственному казенному учреждению Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (далее - ГКУ ЯО "Ярдорслужба") осуществлять функции контроля качества и соблюдения технологии выполняемых применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий, в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ на объектах, финансируемых в соответствии с настоящим Соглашением.

ГКУ ЯО "Ярдорслужба" подтверждает качество выполненных работ на объектах, финансируемых согласно перечню, визируя акты на скрытые работы, подписанные муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат и акты о приемке выполненных работ по формам КС-3 и КС-2 соответственно, утвержденным Федеральной службой государственной статистики, производит соответствующие записи в журнале производства работ на объектах, включенных в перечень, дает обязательные предписания при обнаружении отступлений от утвержденного проекта и нарушений условий настоящего Соглашения.

В случае установления представителем ГКУ ЯО "Ярдорслужба" несоответствия качества выполняемых подрядчиком работ справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 не визируется до момента устранения выявленных нарушений.

2.1.4. Производит окончательную оплату работ на законченных объектах на основании подписанного муниципальным заказчиком акта приемки объектов в эксплуатацию с участием представителей Департамента или ГКУ ЯО "Ярдорслужба".

2.1.5. Осуществляет контроль за целевым расходованием субсидии и соблюдением Администрацией условий предоставления субсидии и обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2. Администрация:

2.2.1. Обеспечивает достижение установленных настоящим Соглашением показателей результативности использования субсидии.

2.2.2. Определяет заказчика по объектам распределения субсидии и орган, уполномоченный на осуществление взаимодействия с Департаментом, который представляет в установленные сроки отчетность о выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований области обязательств по долевому участию в предоставлении субсидии, о фактически выполненных и оплаченных объемах работ с обязательным указанием фактического значения целевого показателя эффективности использования субсидии:

- ежеквартально - в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- за текущий год - в срок не позднее 25 декабря текущего года.

2.2.3. Обеспечивает учет указанной в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Соглашения субсидии в доходной части местного бюджета.

2.2.4. В пределах средств, полученных из областного и местного бюджетов, в трехдневный срок осуществляет финансирование объектов, включенных в перечень, и направляет в Департамент копии платежных поручений о перечислении средств за выполненные объемы работ.

2.2.5. Осуществляет контроль за:

- проведением заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством, аукционов (конкурсов) по выбору подрядных организаций на выполнение работ на объектах, включенных в перечень, и оформлением результатов аукционов (конкурсов);

- заключением заказчиком по результатам аукционов (конкурсов) муниципальных контрактов с подрядчиками, связанных с реализацией настоящего Соглашения, и представлением в Департамент копий протоколов аукционов (конкурсов) и муниципальных контрактов, заключенных по результатам аукционов (конкурсов), по объектам, включенным в перечень;

- целевым и эффективным расходованием субсидии;

- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, выполнением объема работ в соответствии с контрактами, качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, а также технологией выполнения работ в соответствии с действующими нормативными документами на объектах, включенных в перечень;

- выполнением работ на объектах, включенных в перечень, в соответствии с утвержденной проектной документацией, не допуская использования субсидии на финансовое обеспечение объекта в части, превышающей его сметную стоимость, утвержденную в установленном порядке.

2.2.6. Для получения субсидии представляет в Департамент копии:

- муниципальных контрактов на выполнение работ по объектам, финансируемым за счет субсидии;

- подписанных заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 по объектам, включенным в перечень, с подтверждением представителем ГКУ ЯО "Ярдорслужба" качества выполненных работ;

- платежных документов по перечислению доли софинансирования местного бюджета.

2.2.7. Организует приемку выполненных работ на объектах, включенных в перечень, в соответствии с утвержденной проектной документацией, объемами, сроками и графиками выполнения работ, оговоренных муниципальными контрактами, и обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ.

2.2.8. Поручает финансовому органу Администрации во исполнение статьи 269 Бюджетного кодекса Российской Федерации обеспечивать контроль за правомерным, целевым, эффективным использованием субсидии в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

2.2.9. Обеспечивает применение заказчиком мер ответственности за невыполнение контрактных обязательств к подрядной организации в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта и положениями действующего законодательства.

# 3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению либо исполнение их ненадлежащим образом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Администрация несет ответственность за:

- нецелевое использование субсидии;

- представление в Департамент недостоверной и несвоевременной отчетности, предусмотренной подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению Департамент письменно уведомляет Администрацию о необходимости устранения выявленных нарушений в установленный срок. При неустранении Администрацией в установленном порядке указанных нарушений Департамент вправе применить такие меры, как инициирование блокировки расходов бюджетных средств на 10 дней.

3.4. В случае если Администрацией по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением в части соблюдения графика работ, и в срок до 01 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование объектов, по которым допущено нарушение графика работ, подлежит возврату в областной бюджет в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии.

3.5. В случае если Администрацией на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты показатели результативности, предусмотренные настоящим Соглашением, и в срок до 01 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату в областной бюджет до 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, в объеме возврата, рассчитанном в соответствии с пунктом 20 Методики.

# 4. Порядок разрешения споров

4.1. В случае нецелевого использования субсидии и/или нарушения Администрацией условий ее предоставления к ней применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном департаментом финансов Ярославской области.

4.2. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.

4.3. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке разрешения споров между юридическими лицами.

# 5. Порядок изменения Соглашения

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополнительного соглашения, заключенного в письменной форме и подписываемого Сторонами.

5.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации объектов, предусмотренных настоящим Соглашением, не допускается в течение всего периода действия настоящего Соглашения, за исключением следующих случаев:

- в случае невозможности выполнения условий предоставления субсидии вследствие обстоятельств непреодолимой силы;

- в случае изменения значений целевых показателей и индикаторов государственной программы Ярославской области "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области" на 2014 - 2022 годы;

- в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

5.3. В случае уменьшения суммы предоставляемой Администрации субсидии в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд по объектам перечня бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидии подлежат сокращению.

# 6. Заключительные положения

6.1. Целевым показателем результативности при расчете комплексного показателя эффективности использования субсидии является количество введенных в эксплуатацию после строительства (реконструкции) километров автомобильных дорог, погонных метров искусственных сооружений.

6.2. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Департаментом и Администрацией в соответствии с Порядком определения эффективности использования субсидии, приведенным в приложении 3 к Методике, на основе установленных в пункте 6.1 данного раздела целевых показателей результативности использования субсидии.

При значении комплексного показателя эффективности использования субсидии 90 процентов и более эффективность использования субсидии признается высокой, при значении от 80 до 90 процентов - низкой.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и (или) дополнены в период его действия по взаимному согласию Сторон.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению, но не позднее 25 декабря _____ года.

# 7. Место нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Департамент Адрес: ________________________ ______________________________ ИНН _________________________ ______________________________ Банковские реквизиты: __________ ______________________________ ______________________________ ____________ ___________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. | Администрация _______________ Адрес: ________________________ ______________________________ ИНН _________________________ ______________________________ Банковские реквизиты: __________ ______________________________ ____________________________ __________ __________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. |
| --- | --- |

Приложение

к Соглашению

Форма

# Перечень 
объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования муниципальной собственности, финансируемых за счет субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности

| N п/п | Наименование сельского поселения, муниципального района, объекта | Мощность* | Вид работ | Срок выполнения работ | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  | Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | количество введенных в эксплуатацию после строительства (реконструкции) километров автомобильных дорог, погонных метров искусственных сооружений, км/ пог. м | весовой коэффициент мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
|  | Всего по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования муниципальной собственности - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования муниципальной собственности - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Единицы измерения по объектам строительства, реконструкции - км/ кв. м/ пог. м.

| Департамент дорожного хозяйства Ярославской области _________________ __________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. |  | Администрация: __________________ __________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение 2

к Методике

Форма

# Отчет 
о результатах использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности

Форма квартальная (годовая).

| Наименование объектов | Плановый объем финансирования в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии |  |  | Доля участия местного бюджета, % | Оплачено выполненных работ (нарастающим итогом на конец отчетного периода) |  |  | Фактически выполнено (нарастающим итогом на конец периода) |  |  | Справочно: ввод объектов |  |  | Фактическое значение целевого показателя эффективности использования субсидии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе: |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | мощность* |  | тип покрытия | количество введенных в эксплуатацию после строительства (реконструкции) километров автомобильных дорог, погонных метров искусственных сооружений, км/ пог. м | весовой коэффициент мероприятия |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет |  |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования муниципальной собственности - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования муниципальной собственности - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Единицы измерения по объектам строительства, реконструкции - км/ кв. м/ пог. м.

| Руководитель__________________________ |  | ___________________________________________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель___________________________ |  | ___________________________________________________ (расшифровка подписи) |

"______"________________________ 20_____ г.

Приложение 3 
к Методике

# Порядок 
определения эффективности использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности

Оценка эффективности использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности (далее - субсидия) осуществляется департаментом дорожного хозяйства Ярославской области и администрацией соответствующего муниципального района (городского округа) области путем определения степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями либо значениями на дату начала использования субсидии.

Комплексный показатель эффективности использования субсидии с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основного целевого показателя с уровнем финансирования с начала реализации мероприятия по строительству и реконструкции объектов. Комплексный показатель эффективности (Rкомп.) рассчитывается по формуле:

% ,

где:

- результативность мероприятия;

- сумма предоставленной субсидии на отчетную дату;

- плановая сумма предоставления субсидии.

Результативность мероприятия (Ri) рассчитывается по формуле:

,

где:

- значение основного целевого показателя на текущую дату;

- плановое значение основного целевого показателя, запланированного к выполнению.

Целевым показателем результативности при расчете комплексного показателя эффективности использования субсидии является количество введенных в эксплуатацию после строительства (реконструкции) километров автомобильных дорог, погонных метров искусственных сооружений.

При значении комплексного показателя эффективности 90 процентов и более эффективность использования субсидии признается высокой, при значении от 80 до 90 процентов - низкой.

Приложение 2 
к ОЦП

# Паспорта 
объектов капитального строительства/ реконструкции объектов областной целевой программы "Развитие автомобильных дорог Ярославской области"
 на 2016 - 2022 годы

Паспорт 1

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | строительство автомобильной дороги Богородское - Федорково - Кесова Гора в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | строительство автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2017 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Мышкинский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 100000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | построено 3,000 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 2

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | строительство автомобильной дороги Манжаково - Сосновки в Даниловском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2017 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Даниловский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 158000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | построено 5,300 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 3

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | строительство автомобильной дороги "Обход г. Углича" в Угличском муниципальном районе Ярославской области (1 этап) |
| 2. | Цель объекта/проекта | строительство автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2018 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Угличский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 350000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | построено 4,988 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 4

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | строительство автомобильной дороги Тарантаево - Тимохеново в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | строительство автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2019 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Тутаевский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 600000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | построено 2,300 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 5

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | строительство автомобильной дороги "Обход г. Углича" в Угличском муниципальном районе Ярославской области (2 этап) |
| 2. | Цель объекта/проекта | строительство автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2018 - 2020 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Угличский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 520000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | построено 5,804 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 6

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | строительство автомобильной дороги "Обход г. Углича" в Угличском муниципальном районе Ярославской области (3 этап) |
| 2. | Цель объекта/проекта | строительство автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2021 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Угличский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 130000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | построено 3,200 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 7

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта / проекта | реконструкция автомобильной дороги Ярославль - Углич, км 32 + 700 - км 37 + 700, в Большесельском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства / реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2016 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Большесельский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта / проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 150000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 5,000 км дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 8

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги Большое Село - Волыново - Щукино, км 18 + 840 - км 22 + 280, в Большесельском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2016 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Большесельский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 115000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 3,400 км дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 9

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги Борисоглеб - Буйкино, км 28 + 620 - км 33 + 470, в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства / реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2016 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Борисоглебский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 115000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 4,850 км дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 10

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги Говырино - Дмитриевское - Нагорье в Переславском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2016 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Переславский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 176000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 6,800 км дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 11

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги Филипищево - Плоски с мостовым переходом через реку Пукшу в Угличском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги с мостовым переходом |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2016 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Угличский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 62500 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 1,200 км дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 12

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция искусственного сооружения на автомобильной дороге Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция искусственного сооружения на автомобильной дороге |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2016 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Рыбинский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 4000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано искусственное сооружение |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | обоснование не требуется на основании пункта 2 постановления Правительства области от 10.12.2008 N 636-п "Об оценке обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества" |

Паспорт 13

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги Родионцево - Новобогородское в Даниловском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2017 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Даниловский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 87000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 2,838 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 14

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги Владимир - Переславль - Филимоново - Дубровицы - Кабанское в Переславском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2017 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Переславский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 25100 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 1,200 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | обоснование не требуется на основании пункта 2 постановления Правительства области от 10.12.2008 N 636-п "Об оценке обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества" |

Паспорт 15

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги Ростов - Иваново - Нижний Новгород (обход с. Сулость) в Ростовском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2017 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Ростовский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 113000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 2,244 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 16

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2017 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Рыбинский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 100000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 3,000 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 17

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги "М-8 - подъезд к г. Кострома" - Телищево - Чернеево с подъездом к дер. Малышево в Ярославском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2017 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Ярославский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 80000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 3,000 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 18

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги "Рублево - Шельшедом - Варегово" - Шельшедом в Большесельском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства / реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2018 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Большесельский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 30000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 1,200 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 19

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги Дмитрехово - Малый Липовец - Ляховые в Брейтовском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства / реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2018 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Брейтовский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 90000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 3,500 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 20

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги Берендеево - Бектышево в Переславском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства / реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2018 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Переславский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 200000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 8,000 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 21

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги "Москва - Архангельск" - Никольское - Теханово в Ростовском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/ реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2018 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Ростовский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 30000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 1,000 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 22

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция Юго-Западной окружной дороги г. Ярославля, км 5 + 300 - 8 + 000, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области (1 этап) |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2018 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Ярославский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 125100 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 2,700 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 23

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги Рыбинск - Сельцо в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2019 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Рыбинский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 22000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 1,000 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | обоснование не требуется на основании пункта 2 постановления Правительства области от 10.12.2008 N 636-п "Об оценке обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества" |

Паспорт 24

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги Гаютино - Зинкино в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2019 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Пошехонский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 80000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 3,100 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 25

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги Якунино - Сондолово в Даниловском и Первомайском муниципальных районах Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2019 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Даниловский и Первомайский муниципальные районы |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 180000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 6,000 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 26

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги Пошехонье - Яковлевское - Глухариха в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2019 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Пошехонский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 85000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 2,840 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 27

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция Юго-Западной окружной дороги г. Ярославля, км 0 + 000 - км 5 + 300, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области (2 и 3 этапы) |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2019 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Ярославский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 250000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 5,300 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 28

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги Окулово - Вощиково в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2020 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Пошехонский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 180000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 6,000 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 29

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция обходов с. Глебово и с. Каботово в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2020 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Рыбинский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 220000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 7,000 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 30

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция Юго-Западной окружной дороги г. Ярославля, км 8 + 000 - км 10 + 800, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области (2 и 3 этапы) |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2020 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Ярославский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 200000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 2,800 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 31

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги Кабанское - Алексино в Переславском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2021 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Переславский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 50000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 2,000 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 32

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги Новоселка - Щурово в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2021 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Борисоглебский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 180000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 6,500 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 33

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги Углич - Воскресенское, участок Мартыново - Платуново в Угличском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2021 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Угличский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 165000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 5,500 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 34

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги Степанцево - Муханово - Чурово в Ярославском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2021 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Ярославский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 170000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 6,400 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 35

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги Головино - Троицкое в Гаврилов-Ямском и Некрасовском муниципальных районах Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2021 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Гаврилов-Ямский и Некрасовский муниципальные районы |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 115000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 4,000 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 36

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги Зачатье - Антониха - Дубнево в Борисоглебском и Переславском муниципальных районах Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2022 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Борисоглебский и Переславский муниципальные районы |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 300000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 11,000 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 37

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги Зинкино - Патрино в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2022 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Пошехонский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 180000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 6,000 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 38

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги Толбухино - Вятское в Ярославском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция автомобильной дороги |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2022 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Ярославский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 220000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 7,000 км автомобильной дороги |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 39

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | строительство мостового перехода через реку Ильдь на автомобильной дороге Данилово - Котово в Некоузском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | строительство мостового перехода |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2018 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Некоузский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 50000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | построено 15,000 пог. м мостового перехода |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 40

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция мостового перехода через реку Касть на автомобильной дороге Козлово - Стройково, км 2 + 200, в Даниловском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция мостового перехода |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2018 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Даниловский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 35000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 12,000 пог. м мостового перехода |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 41

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция мостового перехода через реку Кондру на автомобильной дороге Глебовское - Тарантаево, км 3 + 102, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция мостового перехода |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2018 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Ярославский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 35000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 12,000 пог. м мостового перехода |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 42

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция мостового перехода через реку Нергу на автомобильной дороге Мышкин - Рождествено - Морское, км 30 + 400, в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция мостового перехода |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2019 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Мышкинский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 35000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 9,200 пог. м мостового перехода |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 43

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция мостового перехода через реку Молокшу на автомобильной дороге Большое Село - Волыново - Щукино, км 4 + 138, в Большесельском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция мостового перехода |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2020 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Большесельский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 35000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 15,000 пог. м мостового перехода |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 44

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция мостового перехода через реку Коровку на автомобильной дороге Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец, км 224 + 893, в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция мостового перехода |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2021 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Рыбинский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 60000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 40,600 пог. м мостового перехода |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

Паспорт 45

| N п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта/проекта | реконструкция мостового перехода через реку Мечку на автомобильной дороге Нагорье - Кубринск - граница Московской области в Переславском муниципальном районе Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | реконструкция мостового перехода |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2022 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Переславский муниципальный район |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 60000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | реконструировано 33,000 пог. м мостового перехода |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект * | документы на рассмотрении |

* В соответствии с постановлением Правительства области от 10.12.2008 N 636-п "Об оценке обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества".