**ПРОЕКТ**

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Ярославской области**

**«Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Ярославской области | Душко Роман Владимирович, заместитель Председателя Правительства Ярославской области – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области |
| Ответственный исполнитель государственной  Программы Ярославской области | Душко Роман Владимирович, заместитель Председателя Правительства Ярославской области – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области |
| Период реализации государственной программы Ярославской области | 2024 – 2030 годы |
| Цели государственной программы Ярославской области | доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 65 процентов к 2030 году |
| обеспечение доли дорожной сети городских агломераций, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов к 2030 году |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Ярославской области | 85061751,5 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» (показатель «увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог – не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – не менее чем до 60 процентов»)/ государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уро-вень показа-теля | Признак воз­растания/  убыва-ния | Еди-ница измерения (по ОКЕИ) | Базовое зна­чение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Доку-мент | Ответст-венный за достиже-ние показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа­ционная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значе-ние | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы – доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям,  до 65 процентов к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуници-пального значения, соответствующих нормативным требованиям | ГП РФ | возраста-ние | про-центов | 43,45 | 2021 | 53,45 | 56,65 | 59,84 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 1 | МДХиТ ЯО | увеличение к 2030 году доли соответст-вующих норматив-ным требованиям автомо-бильных дорог федерально-го значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомо-бильных дорог – не менее чем до 85 процен-тов, авто-мобильных дорог регио-нального или межмуни-ципального значения – не менее чем до 60 процентов | ЕМИСС |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуници-пального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям на 31 декабря отчетного года | ГП ЯО | возраста-ние | км | 6322,6 | 2022 | 7071 | 7362 | 7770 | 8178 | 8586 | 8994 | 9402 | 2 | МДХиТ ЯО | увеличение к 2030 году доли соответст-вующих норматив-ным требованиям автомо-бильных дорог федерально-го значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомо-бильных дорог – не менее чем до 85 процен-тов, авто-мобильных дорог регио-нального или межмуни-ципального значения – не менее чем до 60 процентов | - |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог региональ-ного (межмуни-ципального) и местного значения на территории Ярославской области в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом к 2022 году) | ГП ЯО | возраста-ние | км | 3,7 | 2022 | 4,5 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 2 | МДХиТ ЯО | увеличение к 2030 году доли соответст-вующих норматив-ным требованиям автомо-бильных дорог федерально-го значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомо-бильных дорог – не менее чем до 85 процен-тов, авто-мобильных дорог регио-нального или межмуни-ципального значения – не менее чем до 60 процентов | - |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт дорог регионального (межмуници-пального) и местного значения (нарастающим итогом с 2017 года) | ГП ЯО | возраста-ние | км | 1797 | 2022 | 2558 | 2847 | 3247 | 3647 | 4047 | 4447 | 4847 | 3 | МДХиТ ЯО | увеличение к 2030 году доли соответст-вующих норматив-ным требованиям автомо-бильных дорог федерально-го значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомо-бильных дорог – не менее чем до 85 процен-тов, авто-мобильных дорог регио-нального или межмуни-ципального значения – не менее чем до 60 процентов | - |
| 5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-ципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям, к предыдущему периоду (этапу) | ГП ЯО | возраста-ние | про-центов | 18,164 | 2022 | 36,324 | 45,44 | 5,55 | 11,15 | 16,65 | 22,25 | 27,75 | 3 | МДХиТ ЯО | увеличение к 2030 году доли соответст-вующих норматив-ным требованиям автомо-бильных дорог федерально-го значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомо-бильных дорог – не менее чем до 85 процен-тов, авто-мобильных дорог регио-нального или межмуни-ципального значения – не менее чем до 60 процентов | - |
| Цель государственной программы – обеспечение доли дорожной сети городских агломераций, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | ВДЛ, ГП РФ | возраста-ние | про-центов | 70 | 2021 | 63,8 | 64,1 | 65,79 | 70,6 | 75,4 | 80,2 | 85,0 | 6 | МДХиТ ЯО | увеличение к 2030 году доли соответст-вующих норматив-ным требованиям автомо-бильных дорог федерально-го значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомо-бильных дорог – не менее чем до 85 процен-тов, авто-мобильных дорог регио-нального или межмуни-ципального значения – не менее чем до 60 процентов | ЕМИСС |

1 Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596.

2 Государственная программа Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» на 2024 – 2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 392-п.

3 Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п.

4 Нарастающим итогом к 2020 году.

5 Нарастающим итогом к 2025 году.

6 Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р.

3. Структура государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Дорожная сеть» (куратор – Душко Роман Владимирович) | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: МДХиТ ЯО | срок реализации: 2024 год | | |
| 1.1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети городских агломераций | обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения; увеличение доли граждан, отметивших улучшение качества и доступности автомобильных дорог; обеспечено приведение в нормативное состояние дорог городских агломераций и автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть | | доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативам;  доля автомобильных дорог регионального и местного значения |
| 1.2. | Приведены в нормативное состояние/ построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | обеспечено приведение в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения;  обеспечено выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние искусственных сооружений, а также строительства (реконструкции) путепроводов | | доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативам;  доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 1.3. | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | увеличена доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | | доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 2. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (куратор – Душко Роман Владимирович) | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: МДХиТ ЯО | срок реализации: 2025 – 2027 годы | | |
|  | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 процентов региональных дорог и 85 процентов дорог крупнейших городских агломераций | обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | | доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативам |
| 3. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (куратор – Душко Роман Владимирович) | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: МДХиТ ЯО | срок реализации: 2024 год | | |
|  | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли | обеспечено применение новых технологий в дорожной отрасли; осуществлено совершенствование регуляторной политики, ориентированной на повышение качества, размещено автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств, внедрены интеллектуальные транспортные системы | | доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 4. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (куратор – Душко Роман Владимирович) | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: МДХиТ ЯО | срок реализации: 2025 – 2027 годы | |  |
|  | Повышена степень защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий и их последствий за счет внедренных интеллектуальных транспортных систем первого уровня зрелости в 66 крупнейших агломерациях | обеспечено применение новых технологий в дорожной отрасли | | доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 5. Ведомственный проект «Развитие и сохранность автомобильных дорог Ярославской области» (куратор – Душко Роман Владимирович) | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: МДХиТ ЯО | срок реализации: 2024 год | | |
| 5.1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | проведены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | |
| 5.2. | Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и сооружений на них | разработана проектная, сметная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;  капитальный ремонт и ремонт дорог регионального (межмуниципального) и местного значения (нарастающим итогом) | |
| 5.3. | Реализация мероприятий по транспортной безопасности, разработка проектно-изыскательских работ | выполнены проектно-изыскательские работы и мероприятия по транспортной безопасности | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | |
| 5.4. | Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них | выполнены работы по паспортизации, постановке на кадастровый учет автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, регистрации прав собственности, выкупу земельных участков, недвижимости и возмещению стоимости убытков, осуществлены закупки товаров, работ, услуг для обеспечения функций министерства дорожного хозяйства Ярославской области | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;  прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к предыдущему периоду (этапу) | |
| 5.5. | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения | разработаны и утверждены рабочие проекты, выполнены работы по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | |
| 5.6. | Обеспечение работы систем фотовидеофиксации и автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения | организована работа систем фотовидеофиксации, выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весового и габаритного контроля | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | |
| 5.7. | Поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) Ярославской области | приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;  капитальный ремонт и ремонт дорог регионального (межмуниципального) и местного значения (нарастающим итогом) | |
| 6. Ведомственный проект «Развитие и сохранность автомобильных дорог Ярославской области» (куратор – Душко Роман Владимирович) | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: МДХиТ ЯО | срок реализации: 2025 – 2030 годы | | |
|  | Разработка рабочих проектов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения | разработана проектная, сметная документация на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них | | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования дорожной деятельности» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: МДХиТ ЯО | - | | |
| 7.1. | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений дорожного хозяйства Ярославской области | обеспечение деятельности государственных учреждений | | доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 7.2. | Обеспечение сохранности и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения | проведены работы капитальному ремонту, ремонту, содержанию и по повышению безопасности дорожного движения автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, разработаны и утверждены рабочие проекты, выполнены работы | | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |
| 7.3. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и сооружений на них | разработана проектная, сметная документация на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них | | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;  капитальный ремонт и ремонт дорог регионального (межмуниципального) и местного значения (нарастающим итогом) |
| 7.4. | Реализация мероприятий по транспортной безопасности, разработка проектно-изыскательских работ | выполнены проектно-изыскательские работы и мероприятия по транспортной безопасности | | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |
| 7.5. | Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них | выполнены работы по паспортизации, постановке на кадастровый учет автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, регистрации прав собственности, выкупу земельных участков, недвижимости и возмещению стоимости убытков, осуществлены закупки товаров, работ, услуг для обеспечения функций министерства дорожного хозяйства Ярославской области | | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;  прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к предыдущему периоду (этапу) |
| 7.6. | Уплата налогов, сборов, других экономических санкций в рамках деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере дорожного хозяйства | обеспечена своевременная уплата налогов, сборов, других экономических санкций в рамках деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере дорожного хозяйства | | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; |
| 7.7. | Обеспечение работы систем фотовидеофиксации, содержания и обслуживание автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств , интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения | организована работа систем фотовидеофиксации, выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весового и габаритного контроля | | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |
| 7.8. | Поддержка дорожного хозяйства городских и муниципальных округов Ярославской области | приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения | | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;  капитальный ремонт и ремонт дорог регионального (межмуниципального) и местного значения (нарастающим итогом) |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа – всего в том числе: | 17759901,4 | 13982066,7 | 15346088,5 | 15319379,4 | 7551438,5 | 7551438,5 | 7551438,5 | 85061751,5 |
| - областные средства | 16617065,7 | 13767869,7 | 15199246,5 | 15168537,4 | 7454596,5 | 7454596,5 | 7454596,5 | 83116508,8 |
| - федеральные средства | 824559,4 | - | - | - | - | - | - | 824559,4 |
| - местные бюджеты | 318276,3 | 214197,0 | 146842,0 | 150842,0 | 96842,0 | 96842,0 | 96842,0 | 318276,3 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования дорожной деятельности» – всего  в том числе: | 474257,0 | 8214157,0 | 7541360,8 | 7541438,5 | 7541438,5 | 7541438,5 | 7541438,5 | 46395528,8 |
| - областные средства | 474257,0 | 8051960,0 | 7444518,8 | 7444596,5 | 7444596,5 | 7444596,5 | 7444596,5 | 45749121,8 |
| - местные бюджеты | - | 162197,0 | 96842,0 | 96842,0 | 96842,0 | 96842,0 | 96842,0 | 646407,0 |
| Ведомственный проект «Развитие и сохранность автомобильных дорог Ярославской области» – всего  в том числе: | 10166387,8 | - | - | - | - | - | - | 10166387,8 |
| - областные средства | 9960747,8 | - | - | - | - | - | - | 9960747,8 |
| - местные бюджеты | 205640,0 | - | - | - | - | - | - | 205640,0 |
| Ведомственный проект «Развитие и сохранность автомобильных дорог Ярославской области» – всего  в том числе: | - | 44850,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 94850,0 |
| - областные средства | - | 44850,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 94850,0 |
| Региональный проект «Дорожная сеть» – всего  в том числе: | 5576513,1 | - | - | - | - | - | - | 5576513,1 |
| - областные средства | 4689894,0 | - | - | - | - | - | - | 4689894,0 |
| - федеральные средства | 773982,8 | - | - | - | - | - | - | 773982,8 |
| - местные бюджеты | 112636,3 | - | - | - | - | - | - | 112636,3 |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» – всего  в том числе: | - | 4041959,7 | 6419327,7 | 7267940,9 | - | - | - | 17729228,3 |
| - областные средства | - | 3989959,7 | 6369327,7 | 7213940,9 | - | - | - | 17573228,3 |
| - местные бюджеты | - | 52000,0 | 50000,0 | 54000,0 | - | - | - | 156000,0 |
| Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» – всего  в том числе: | 1542743,5 | - | - | - | - | - | - | 1542743,5 |
| - областные средства | 1492166,9 | - | - | - | - | - | - | 1492166,9 |
| - федеральные средства | 50576,6 | - | - | - | - | - | - | 50576,6 |
| Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» – всего  в том числе: | - | 1681100,0 | 1375400,0 | 500000,0 | - | - | - | 3556500,0 |
| - областные средства | - | 1681100,0 | 1375400,0 | 500000,0 | - | - | - | 3556500,0 |

Список используемых сокращений

ВДЛ – высшее должностное лицо

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации

ГП ЯО – государственная программа Ярославской области

ЕМИСС – единая межведомственная информационно-статистическая система

МДХиТ ЯО – министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения