ПРОЕКТ

МЕТОДИКИ

предоставления и распределения субсидии  на обеспечение мероприятий  по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета

1. Методика предоставления и распределения  субсидии  на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1.1. Субсидия на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры предоставляется муниципальным образованиям области  на оплату части расходов   по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению, предусмотренных в рамках концессионных соглашений за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – субсидия за счет средств Фонда) в соответствии с  подпунктом «б» пункта 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.12.2015 №1451 (далее — Правила).

Используемые в настоящей  Методике  понятия означают следующее:

"проект модернизации" - совокупность мероприятий по модернизации системы коммунальной инфраструктуры, в том числе по созданию, реконструкции одного и (или) нескольких объектов системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - объекты коммунальной инфраструктуры);

"модернизация объекта коммунальной инфраструктуры" - реализация мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта коммунальной инфраструктуры, в том числе путем замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования, входящего в состав объекта коммунальной инфраструктуры, современным, более производительным оборудованием. Модернизация объекта коммунальной инфраструктуры может осуществляться в ходе его реконструкции;

"концессионный проект" - проект модернизации, реализуемый в рамках концессионного соглашения;

"участник проекта" - коммерческая организация, софинансирующая мероприятия по реализации проекта модернизации.

1.2. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям области, проекты модернизации  которых прошли отбор на предоставление финансовой поддержки Фонда в соответствии с  требованиями, установленными пунктами 11, 12 Правил при  выполнении следующих условий:

- наличие в муниципальном образовании, на территории которого планируется реализация проекта модернизации, утвержденных схем  водоснабжения и водоотведения (в зависимости от сферы, в которой планируется реализация проекта модернизации), программы комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры указанного муниципального образования, в которой обоснована необходимость реализации проекта модернизации, государственной регистрации прав на объекты коммунальной инфраструктуры, относящиеся к  муниципальному имуществу, реконструкция, модернизация которых планируется в рамках реализации проекта модернизации;

- наличие документально оформленных результатов проведенного технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения (в зависимости от сферы, в которой планируется реализация проекта модернизации);

- наличие соответствующего законодательству Российской Федерации заключенного концессионного соглашения;

- соответствие проекта модернизации критериям финансово-экономической, бюджетной и технической эффективности, установленных методическими указаниями по оценке проектов модернизации, утвержденных решением правления Фонда от 17.02.2016 г. (далее - методические указания);

- достижение целевых показателей в результате реализации проекта модернизации, установленных методическими указаниями	;

-  реализация проекта модернизации  осуществляется на территории одного или нескольких населенных пунктов, численность населения в каждом из которых согласно данным последней Всероссийской переписи населения не превышает 250 тыс. человек;

- наличие договора о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предназначенной для реализации проекта модернизации, заключенного между Фондом, Субъектом, соответствующим муниципальным образованием, (далее — Договор). Типовые условия договора утверждены Фондом и не противоречат Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 26.12.2015 №1451;

- наличие соглашения с департаментом  жилищно-коммунального комплекса Ярославской области о реализации мероприятий Программы, форма  которого утверждена приказом департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области (далее — Соглашение);

- наличие утвержденной муниципальной целевой программы развития коммунальной инфраструктуры, содержащей планируемые к реализации объекты;

- наличие проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы в строительстве;

- наличие в местных бюджетах ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств местного самоуправления.

1.3. Выделение субсидии за счет средств Фонда осуществляется в соответствии с Порядком перечисления средств Фонда в бюджет субъекта Российской Федерации, местные бюджеты, утвержденным решением правления Фонда от 22.04.2016, протокол № 664;

1.3.1. В течение 5 рабочих дней со дня заключения Договора, исходя из графика перечисления средств на реализацию в размере до 30 процентов (аванс) суммы средств, от общего объема средств финансовой поддержки, по которой принято решение о предоставлении финансовой поддержки, при наличии   обоснования суммы средств по авансу;

1.3.2. Оставшиеся после перечисления аванса, средства (но не более 90 процентов от общей суммы средств финансовой поддержки (включая сумму аванса),  перечисляются по мере завершения отдельных этапов работ в рамках реализации проекта модернизации согласно графику перечисления средств на реализацию в соответствии с положениями Договора, Соглашения и формами отчетности, установленными  Соглашением при предоставлении  следующих документов: 												реестра контрактов выполненных работ, заполненных по  установленной форме;  справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; заключение ответственного лица, уполномоченного на проведение независимого строительного контроля, о соответствии выполненных работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, а также подтверждения объема и стоимости выполненных работ.

1.3.3. Оставшаяся часть средств в размере 10 процентов от общей суммы финансовой поддержки за счет средств Фонда перечисляется после ввода объекта коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию. Для получения оставшейся части средств Фонда муниципальное образование направляет в департамент документы, указанные в п. 1.3.2. в отношении работ на оставшиеся 10 процентов, а также документы, подтверждающие ввод объекта коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию, или разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получение такого документа является обязательным, а также акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 и акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14.

1.3.4.  Органами местного самоуправления при формировании местного бюджета на очередной финансовый год  предусматриваются средства на долевое  финансирование обеспечения мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры не менее 5 процентов от объема расходного обязательства Ярославской области, установленного на соответствующий финансовый год Договором о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

1.4. Оценка результативности использования субсидии за счет средств Фонда осуществляется ежегодно ответственным исполнителем на основании отчетов, представленных органами местного самоуправления муниципальных районов по формам согласно методическим рекомендациям Фонда.

Показатель результативности использования субсидии (Р) рассчитывается по формуле:

где:

Кi – весовой коэффициент параметра;

Xi факт. – фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный период;

Xi план. – плановое (целевое) значение показателя за отчетный период;

n – количество мероприятий.

При значении показателя результативности использования субсидии 95 процентов и более результативность использования субсидии признаётся высокой, при значении от 85 до 95 процентов – средней, при значении 85 процентов и менее – низкой.

Показатель эффективности использования субсидии (R) рассчитывается по формуле:

R = Р / (F тек. / F план.),

где:

F тек. – фактическая сумма финансирования за отчетный период;

F план. – плановая сумма финансирования за отчетный период.

При значении показателя эффективности использования субсидии 95 процентов и более эффективность реализации Программы и использования субсидии признается высокой, при значении от 85 до 95 процентов – средней, при значении 85 процентов и менее – низкой.

При расчёте результативности, эффективности использования субсидии применяются следующие целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля технической готовности мероприятия (объекта), % | 0,5 |
| 2. | Доля освоенных средств в общей сметной стоимости строительства мероприятия (объекта), % | 0,5 |
| Итого |  | 1,0 |

Значения плановых целевых показателей в отношении каждого муниципального образования области устанавливаются в приложении к Соглашению.

1.5. Предоставление субсидии за счет средств Фонда приостанавливается департаментом финансов Ярославской области на основании обращения департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области, а также при получении решения Фонда о приостановлении финансовой поддержки, в случае нарушений муниципальным образованием области условий Договора, Соглашения, выявленных департаментом в результате анализа отчетности:

- в части нарушения сроков выполнения этапов работ;

- невыполнения обязательств по софинансированию за счет местных бюджетов, а также средств участника проекта;

- недостижения целевых показателей в сроки, установленные  Договором и Соглашением;

- нарушения условий и целей предоставления субсидии;

- непредставления отчетности, информации, документов в установленные сроки, а также недостоверности, неполноты представленной отчетности, информации, документов;

- невыполнения требований Фонда к Субъекту об уплате штрафных санкций за неисполнение условий Договора.

При выявлении указанных нарушений департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области направляет в адрес главы администрации муниципального образования области требования об устранении выявленных нарушений в течение двух месяцев. Предоставление субсидии возобновляется в случае устранения нарушений в установленный срок.

Муниципальное образование области несет ответственность за невыполнение условий Договора, Соглашения в виде уплаты штрафных санкций в следующих случаях:

- не обеспечение выполнения мероприятий по реализации проекта модернизации или этапов мероприятий в установленные  Договором, Соглашением сроки, муниципальным образованием уплачивается  пени в сумме, исчисленной из расчета 5000 рублей за каждый день указанной просрочки, если эта просрочка превышает 30 дней;

- не представление в установленный срок годовой отчетности о ходе выполнения мероприятий по реализации проекта модернизации и о расходовании субсидии за счет средств Фонда или предоставления недостоверной отчетности, муниципальным образованием уплачивается штраф в размере 100 000 рублей за каждый факт непредставления (просрочки представления) указанной отчетности и за каждый факт предоставления недостоверной отчетности;

1.6. Возврат субсидии за счет средств Фонда осуществляется по решению департамента финансов Ярославской области, принимаемому на основании обращения департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области  после  получения решения Правления  Фонда  о возврате субсидии за счет средств Фонда,  об уплате штрафных санкций в размере 5 процентов суммы предоставленной финансовой поддержки в следующих случаях:

- неустранения нарушений, указанных в подпункте 1.5. настоящей  Методики, в течение трех месяцев с момента принятия правлением Фонда решения о приостановлении предоставления финансовой поддержки;

- если в течение года со дня ввода в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, в связи с созданием, реконструкцией, модернизацией которых предоставлялась субсидия за счет средств Фонда, не достигнуты целевые показатели, предусмотренные проектом модернизации.

- в случае, если имеются обстоятельства, предусмотренные подпунктом «б» пункта 19 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.12.2015 №1451, а именно, если фактическая стоимость реализации проекта модернизации оказалась меньше стоимости реализации проекта модернизации, указанной при подаче заявки.

1.6.1. Возврат  средств Фонда осуществляется в размере:

- нецелевого использования средств Фонда;

- разницы между суммой предоставленной финансовой поддержки, предназначенной для реализации проекта модернизации, рассчитанной исходя из стоимости проекта модернизации, указанной при подаче заявки, и суммой финансовой поддержки, которая могла быть предоставлена на эти цели исходя из стоимости проекта модернизации, рассчитанной согласно проектной документации - в случае, указанном в  абзаце 4 пункта 1.6  настоящей Методики.

1.6.2. Возврат средств Фонда, уплата штрафных санкций осуществляется в бюджет области в течение 30 дней со дня получения  главой администрации муниципального образования письменного уведомления департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области.

1.7. Субсидия за счет средств Фонда имеет целевое назначение.

1.8. Ответственность за достоверность, своевременность составления и представления отчетной документации возлагается на муниципальные образования области и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов, осуществляющих расходование субсидии за счет средств Фонда.

1.9.  Ответственность за нецелевое расходование субсидии за счет средств Фонда возлагается на муниципальные образования области и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов.

1.10. Возврат  субсидии за счет средств Фонда по основаниям, предусмотренным пунктом 1.6. осуществляется в порядке, установленном Фондом и Бюджетным законодательством Российской Федерации.

1.11. Контроль за целевым расходованием субсидии за счет средств Фонда осуществляется департаментом финансов Ярославской  области, департаментом жилищно-коммунального комплекса Ярославской области.

1.12. В случае нецелевого использования субсидии за счет средств Фонда  применяются меры взыскания в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. Методика предоставления и распределения субсидии на обеспечение мероприятий   по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений за счет средств областного бюджета

2.1.Субсидия на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, предоставляется муниципальным образованиям области  на оплату части расходов   по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению, предусмотренных в рамках концессионных соглашений за счет средств областного бюджета в соответствии с  подпунктом «б» пункта 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.12.2015 №1451(далее — Правила).

2.2. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям области, проекты модернизации  которых прошли отбор на предоставление финансовой поддержки Фонда в соответствии с  требованиями, установленными пунктами 11,12 Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной собственности, утвержденные постановлением Правительства РФ от 26.12.2015 №1451 при  выполнении следующих условий:

- наличие в муниципальном образовании области, на территории которого планируется реализация проекта модернизации, утвержденных схем  водоснабжения и водоотведения (в зависимости от сферы, в которой планируется реализация проекта модернизации), программы комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры указанного муниципального образования, в которой обоснована необходимость реализации проекта модернизации, государственной регистрации прав на объекты коммунальной инфраструктуры, относящиеся к  муниципальному имуществу, реконструкция, модернизация которых планируется в рамках реализации проекта модернизации;

- наличие документально оформленных результатов проведенного технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения (в зависимости от сферы, в которой планируется реализация проекта модернизации);

- наличие соответствующего законодательству Российской Федерации заключенного концессионного соглашения;

- соответствие проекта модернизации критериям финансово-экономической, бюджетной и технической эффективности, установленных методическими указаниями по оценке проектов модернизации, утвержденных решением правления Фонда от 17.02.2016 г. (далее - методические указания);	- достижение целевых показателей в результате реализации проекта модернизации, установленных методическими указаниями	;

-  реализация проекта модернизации  осуществляется на территории одного или нескольких населенных пунктов, численность населения в каждом из которых согласно данным последней Всероссийской переписи населения не превышает 250 тыс. человек;

- наличие договора о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предназначенной для реализации проекта модернизации, заключенного между Фондом, Субъектом, соответствующим муниципальным образованием области, (далее — Договор). Типовые условия договора утверждены Фондом и не противоречат Правилам;

- наличие соглашения с департаментом  жилищно-коммунального комплекса Ярославской области о реализации мероприятий Программы, форма которого утверждена приказом департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области (далее — Соглашение);

- наличие утвержденной муниципальной целевой программы развития коммунальной инфраструктуры, содержащей планируемые к реализации объекты;

- наличие проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы в строительстве;

- наличие в местных бюджетах ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств местного самоуправления.

2.3. Выделение субсидии областного бюджета, в том числе  средства,  направленные Фондом, осуществляется в соответствии с Порядком перечисления средств Фонда в бюджет субъекта Российской Федерации, местные бюджеты, утвержденным решением правления Фонда от 22.04.2016, протокол № 664, с учетом доли софинансирования, установленного Договором, Соглашением:

2.3.1. В течение 30 рабочих после получения средств Фонда, исходя из графика перечисления средств на реализацию в размере до 30 процентов (аванс) суммы средств, от общего объема средств финансовой поддержки, по которой принято решение о предоставлении финансовой поддержки, при наличии   обоснования суммы средств по авансу;

2.3.2.В течение 30 рабочих дней после получения средств Фонда, исходя из графика перечисления средств на реализацию, при наличии   обоснования суммы средств  и  предоставлении  следующих документов: 				- реестра контрактов выполненных работ, заполненных по  установленной форме;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- заключение ответственного лица, уполномоченного на проведение независимого строительного контроля, о соответствии выполненных работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, а также подтверждения объема и стоимости выполненных работ.

2.3.3. Окончательный расчет  по Соглашению  производится после ввода объекта коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию. Для получения оставшейся части средств областного бюджета муниципальное образование направляет в департамент документы, указанные в п. 2.3.2. настоящей Методики, а также документы, подтверждающие ввод объекта коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию, или разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получение такого документа является обязательным, а также акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 и акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14.

2.3.3.	Органами местного самоуправления при формировании местного бюджета на очередной финансовый год  предусматриваются средства на долевое  финансирование обеспечения мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры не менее 5 процентов от объема расходного обязательства Ярославской области, установленного на соответствующий финансовый год Договором о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

2.3.4. В случае полученной экономии, если стоимость проекта модернизации, рассчитанная согласно проектной документации, оказалась меньше стоимости проекта модернизации,  бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидий подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

2.4. Оценка результативности использования субсидии за счет средств областного бюджета осуществляется ежегодно ответственным исполнителем на основании отчетов, представленных органами местного самоуправления муниципальных области по формам, установленным Соглашением.

Показатель результативности использования субсидии (Р) рассчитывается по формуле:

где:

Кi – весовой коэффициент параметра;

Xi факт. – фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный период;

Xi план. – плановое (целевое) значение показателя за отчетный период;

n – количество мероприятий.

При значении показателя результативности использования субсидии 95 процентов и более результативность использования субсидии признаётся высокой, при значении от 85 до 95 процентов – средней, при значении 85 процентов и менее – низкой.

Показатель эффективности использования субсидии (R) рассчитывается по формуле:

R = Р / (F тек. / F план.),

где:

F тек. – фактическая сумма финансирования за отчетный период;

F план. – плановая сумма финансирования за отчетный период.

При значении показателя эффективности использования субсидии 95 процентов и более эффективность реализации Программы и использования субсидии признается высокой, при значении от 85 до 95 процентов – средней, при значении 85 процентов и менее – низкой.

При расчёте результативности, эффективности использования субсидии применяются следующие целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля технической готовности мероприятия (объекта), % | 0,5 |
| 2. | Доля освоенных средств в общей сметной стоимости строительства мероприятия (объекта), % | 0,5 |
| Итого |  | 1,0 |

Значения плановых целевых показателей в отношении каждого муниципального образования области в разрезе мероприятий устанавливаются в приложении к Соглашению.

2.5. Предоставление субсидии за счет средств областного бюджета приостанавливается департаментом финансов Ярославской области на основании обращения департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области, а также при получении решения Фонда о приостановлении финансовой поддержки, в случае нарушений муниципальным образованием области условий Договора, Соглашения, выявленных департаментом в результате анализа отчетности:

- в части нарушения сроков выполнения этапов работ;

- невыполнения обязательств по софинансированию за счет местных бюджетов, а также средств участника проекта;

- недостижения целевых показателей в сроки, установленные  Договором и Соглашением;

- нарушения условий и целей предоставления финансовой поддержки;

- непредставления отчетности, информации, документов в установленные сроки, а также недостоверности, неполноты представленной отчетности, информации, документов;

- невыполнения требований Субъекта к муниципальному образованию об уплате штрафных санкций за неисполнение условий Договора.

При выявлении указанных нарушений департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области направляет в адрес главы администрации муниципального образования области требования об устранении выявленных нарушений в течение двух месяцев. Предоставление субсидии возобновляется в случае устранения нарушений в установленный срок.

Муниципальное образование области несет ответственность за невыполнение условий Договора, Соглашения в виде уплаты штрафных санкций в следующих случаях:

- не обеспечение выполнения мероприятий по реализации проекта модернизации или этапов мероприятий в установленные  Договором, Соглашением сроки, муниципальным образованием уплачивается  пени в сумме, исчисленной из расчета 5000 рублей за каждый день указанной просрочки, если эта просрочка превышает 30 дней;

- не представление в установленный срок годовой отчетности о ходе выполнения мероприятий по реализации проекта модернизации и о расходовании субсидии за счет средств Фонда или предоставления недостоверной отчетности, муниципальным образованием уплачивается штраф в размере 100 000 рублей за каждый факт непредставления (просрочки представления) указанной отчетности и за каждый факт предоставления недостоверной отчетности;

2.6. Возврат субсидии за счет средств областного бюджета осуществляется по решению департамента финансов Ярославской области, принимаемому на основании обращения департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области  после  получения решения Правления  Фонда  о возврате субсидии за счет средств Фонда, об уплате штрафных санкций в размере 5 процентов суммы предоставленной финансовой поддержки в следующих случаях:

- неустранения нарушений, указанных в подпункте 2.5. настоящей  Методики, в течение трех месяцев с момента принятия правлением Фонда решения о приостановлении предоставления финансовой поддержки;

- если в течение года со дня ввода в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, в связи с созданием, реконструкцией, модернизацией которых предоставлялась субсидия за счет средств областного бюджета, не достигнуты целевые показатели, предусмотренные проектом модернизации;

- в случае, если имеются обстоятельства, предусмотренные подпунктом «б» пункта 19 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.12.2015 №1451, а именно, если фактическая стоимость реализации проекта модернизации оказалась меньше стоимости реализации проекта модернизации, указанной при подаче заявки.

2.6.1. Возврат  средств областного бюджета осуществляется в размере:

- нецелевого использования средств областного бюджета;

- разницы между суммой предоставленной субсидии, предназначенной для реализации проекта модернизации, рассчитанной исходя из стоимости проекта модернизации, указанной при подаче заявки в Фонд, и суммой финансовой поддержки, которая могла быть предоставлена на эти цели исходя из стоимости проекта модернизации, рассчитанной согласно проектной документации - в случае, указанном в  абзаце 4 пункта 2.6.  настоящей Методики.

2.6.2. Возврат средств областного бюджета, уплата штрафных санкций осуществляется в бюджет области в течение 30 дней со дня получения  главой администрации муниципального образования письменного уведомления департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области.

2.7. Субсидия за счет средств областного бюджета имеет целевое назначение.

2.8. Ответственность за достоверность, своевременность составления и представления отчетной документации возлагается на муниципальные образования области и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов, осуществляющих расходование субсидии за счет средств областного бюджета.

2.9.  Ответственность за нецелевое расходование субсидий за счет средств областного бюджета возлагается на муниципальные образования области и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов.

2.10. Возврат  субсидии за счет средств областного бюджета по основаниям, предусмотренным пунктом 2.6. осуществляется в порядке, установленном Бюджетным законодательством Российской Федерации.

2.11. Остаток неиспользованной в отчетном году субсидии за счет средств областного бюджета подлежит использованию в очередном году на те же цели при подтверждении муниципальным образованием области потребности и представлении департаменту жилищно-коммунального комплекса Ярославской области необходимых обоснований по установленной департаментом форме в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.12. Остаток не израсходованной субсидии из областного бюджета при установлении отсутствия потребности подлежит возврату в доход областного бюджета в соответствии с Бюджетным законодательством Российской Федерации.

2.13. В случае не перечисления указанного остатка субсидии за счет средств областного бюджета в доход областного бюджета эти средства подлежат взысканию в порядке, установленном приказом департамента финансов Ярославской области от 11.12.2009 № 15н «Об утверждении Порядка взыскания в доход областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение».

2.14. Контроль за целевым расходованием субсидии за счет средств  областного бюджета осуществляется департаментом финансов Ярославской  области, департаментом жилищно-коммунального комплекса Ярославской области.

3. Методика предоставления и распределения  субсидии   на обеспечение мероприятий для подготовки проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

3.1. Субсидия на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, предоставляется муниципальным образованиям области на подготовку проектов модернизации в сфере водоснабжения и водоотведения  за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – субсидия за счет средств Фонда) в соответствии с  подпунктом «а» пункта 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.12.2015 № 1451 (далее — Правила).

3.2. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям области, проекты модернизации  которых прошли отбор на предоставление финансовой поддержки Фонда в соответствии с  требованиями, установленными пунктами 11, 12 Правил при  выполнении следующих условий:

- соответствие проекта модернизации критериям финансово-экономической, бюджетной и технической эффективности, установленных методическими указаниями по оценке проектов модернизации, утвержденных решением правления Фонда от 17.02.2016 г. (далее - методические указания);	-  реализация проекта модернизации  осуществляется на территории одного или нескольких населенных пунктов, численность населения в каждом из которых согласно данным последней Всероссийской переписи населения не превышает 250 тыс. человек;

- наличие договора о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предназначенной для реализации проекта модернизации, заключенного между Фондом, Субъектом, соответствующим муниципальным образованием, (далее — Договор). Типовые условия договора утверждены Фондом и не противоречат Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 26.12.2015 №1451;

- наличие соглашения с департаментом  жилищно-коммунального комплекса Ярославской области о реализации мероприятий Программы, форма  которого утверждена приказом департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области (далее — Соглашение);

- наличие проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы в строительстве;

- наличие в местных бюджетах ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств местного самоуправления.

3.3. Выделение субсидии за счет средств Фонда осуществляется в соответствии с Порядком перечисления средств Фонда в бюджет субъекта Российской Федерации, местные бюджеты, утвержденным решением правления Фонда от 22.04.2016, протокол № 664:

3.3.1. Средства Фонда перечисляются согласно графику перечисления средств для подготовки проекта модернизации в соответствии с положениями Договора, Соглашения и формами отчетности, установленными  Соглашением.

3.3.2. Органами местного самоуправления при формировании местного бюджета на очередной финансовый год  предусматриваются средства на долевое  финансирование обеспечения мероприятий для подготовки проекта модернизации систем коммунальной инфраструктуры не менее 5 процентов от объема расходного обязательства Ярославской области, установленного на соответствующий финансовый год Договором о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

3.4. Оценка результативности использования субсидий за счет средств Фонда осуществляется ежегодно ответственным исполнителем на основании отчетов, представленных органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области по формам согласно методическим рекомендациям Фонда.

Показатель результативности использования субсидии (Р) рассчитывается по формуле:

где:

Кi – весовой коэффициент параметра;

Xi факт. – фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный период;

Xi план. – плановое (целевое) значение показателя за отчетный период;

n – количество мероприятий.

При значении показателя результативности использования субсидии 95 процентов и более результативность использования субсидии признаётся высокой, при значении от 85 до 95 процентов – средней, при значении 85 процентов и менее – низкой.

Показатель эффективности использования субсидии (R) рассчитывается по формуле:

R = Р / (F тек. / F план.),

где:

F тек. – фактическая сумма финансирования за отчетный период;

F план. – плановая сумма финансирования за отчетный период.

При значении показателя эффективности использования субсидии 95 процентов и более эффективность реализации Программы и использования субсидии признается высокой, при значении от 85 до 95 процентов – средней, при значении 85 процентов и менее – низкой.

При расчёте результативности, эффективности использования субсидии применяются следующие целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля технической готовности конкурсной документации, % | 0,3 |
| 2. | Доля технической готовности разрабатываемой программы , % | 0,2 |
| 3. | Доля освоенных средств от общего объема предусмотренных средств, % | 0,5 |
| Итого |  | 1,0 |

Значения плановых целевых показателей в отношении каждого муниципального образования области устанавливаются в приложении к Соглашению.

3.5. Предоставление субсидии за счет средств Фонда приостанавливается департаментом финансов Ярославской области на основании обращения департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области, а также при получении решения Фонда о приостановлении финансовой поддержки, в случае нарушений муниципальным образованием области условий Договора, Соглашения, выявленных департаментом в результате анализа отчетности:

- в части нарушения сроков выполнения мероприятий;

- невыполнения обязательств по софинансированию за счет местных бюджетов;

- нарушения условий и целей предоставления субсидии;

- непредставления отчетности, информации, документов в установленные сроки, а также недостоверности, неполноты представленной отчетности, информации, документов.

- невыполнения требований Фонда к Субъекту об уплате штрафных санкций за неисполнение условий Договора.

При выявлении указанных нарушений департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области направляет в адрес главы администрации муниципального образования области требования об устранении выявленных нарушений в течение двух месяцев. Предоставление субсидии возобновляется в случае устранения нарушений в установленный срок.

Муниципальное образование области несет ответственность за невыполнение условий Договора, Соглашения в виде уплаты штрафных санкций в следующих случаях:

- необеспечение выполнения мероприятий по  подготовке проекта модернизации или этапов мероприятий в установленные  Договором, Соглашением сроки, муниципальным образованием уплачивается  пени в сумме, исчисленной из расчета 5000 рублей за каждый день указанной просрочки, если эта просрочка превышает 30 дней;

- непредставление в установленный срок годовой отчетности о ходе выполнения мероприятий по  подготовке проекта модернизации и о расходовании субсидии за счет средств Фонда или предоставления недостоверной отчетности, муниципальным образованием уплачивается штраф в размере 100 000 рублей за каждый факт непредставления (просрочки представления) указанной отчетности и за каждый факт предоставления недостоверной отчетности;

3.6. Возврат субсидии за счет средств Фонда осуществляется по решению департамента финансов Ярославской области, принимаемому на основании обращения департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области  после  получения решения Правления  Фонда  о возврате субсидии за счет средств Фонда,  об уплате штрафных санкций в размере 5 процентов суммы предоставленной финансовой поддержки в следующих случаях:

- не устранения нарушений, указанных в подпункте 3.5. настоящей  Методики, в течение трех месяцев с момента принятия правлением Фонда решения о приостановлении предоставления финансовой поддержки;

- если в течение 2 лет со дня решения Правлением Фонда решения о предоставлении субсидии не начата реализация проекта или не заключено концессионное соглашение, в рамках которого планировалась реализация проекта модернизации.

- в случае разницы между суммой предоставленной финансовой поддержки, предназначенной для подготовки проекта модернизации, рассчитанной исходя из стоимости мероприятий по подготовке проекта модернизации, указанной при подаче заявки, и суммой финансовой поддержки, которая могла быть предоставлена на эти цели исходя из фактической стоимости указанных мероприятий.

3.6.1. Возврат  средств Фонда осуществляется в размере:

- нецелевого использования средств Фонда;

- разницы между суммой предоставленной финансовой поддержки, предназначенной для реализации проекта модернизации, рассчитанной исходя из стоимости проекта модернизации, указанной при подаче заявки, и суммой финансовой поддержки, которая могла быть предоставлена на эти цели исходя из стоимости проекта модернизации, рассчитанной согласно проектной документации - в случае, указанном в  абзаце 4 пункта 3.6  настоящей Методики.

3.6.2. Возврат средств Фонда, уплата штрафных санкций осуществляется в бюджет области в течение 30 дней со дня получения  главой администрации муниципального образования письменного уведомления департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области.

3.7. Субсидия за счет средств Фонда имеет целевое назначение.

3.8. Ответственность за достоверность, своевременность составления и представления отчетной документации возлагается на муниципальные образования области и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов, осуществляющих расходование субсидии за счет средств Фонда.

3.9.  Ответственность за нецелевое расходование субсидии за счет средств Фонда возлагается на муниципальные образования области и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов.

3.10. Возврат  субсидии за счет средств Фонда по основаниям, предусмотренным пунктом 3.6. осуществляется в порядке, установленном Фондом и Бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.11. Контроль за целевым расходованием субсидии за счет средств Фонда осуществляется департаментом финансов Ярославской  области, департаментом жилищно-коммунального комплекса Ярославской области.

3.12. В случае нецелевого использования субсидии за счет средств Фонда  применяются меры взыскания в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Методика предоставления и распределения субсидии на обеспечение мероприятий  для подготовки проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета.

4.1. Субсидия на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры предоставляется муниципальным образованиям  на подготовку проектов модернизации в сфере водоснабжения и водоотведения  за счет средств областного бюджета в соответствии с  подпунктом «а» пункта 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.12.2015 № 1451(далее — Правила).

4.2.  Субсидия предоставляется муниципальным образованиям области, проекты модернизации  которых прошли отбор на предоставление финансовой поддержки Фонда в соответствии с  требованиями, установленными пунктами 11, 12 Правил при  выполнении следующих условий:

- соответствие проекта модернизации критериям финансово-экономической, бюджетной и технической эффективности, установленных методическими указаниями по оценке проектов модернизации, утвержденных решением правления Фонда от 17.02.2016 г. (далее - методические указания);	-  реализация проекта модернизации  осуществляется на территории одного или нескольких населенных пунктов, численность населения в каждом из которых согласно данным последней Всероссийской переписи населения не превышает 250 тыс. человек;

- наличие договора о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предназначенной для реализации проекта модернизации, заключенного между Фондом, Субъектом, соответствующим муниципальным образованием, (далее — Договор). Типовые условия договора утверждены Фондом и не противоречат Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 26.12.2015 №1451;

- наличие соглашения с департаментом  жилищно-коммунального комплекса Ярославской области о реализации мероприятий Программы, форма  которого утверждена приказом департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области (далее — Соглашение);

- наличие проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы в строительстве;

- наличие в местных бюджетах ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств местного самоуправления.

4.3. Выделение субсидии областного бюджета, в том числе  средства,  направленные Фондом, осуществляется в соответствии с Порядком перечисления средств Фонда в бюджет субъекта Российской Федерации, местные бюджеты, утвержденным решением правления Фонда от 22.04.2016, протокол № 664, с учетом доли софинансирования, установленного Договором, Соглашением:

4.3.1. В течении 30 дней после получения Средств Фонда исходя из графика перечисления средств для подготовки проекта модернизации в соответствии с положениями Договора, Соглашения и формами отчетности, установленными  Соглашением.

4.3.3. Органами местного самоуправления при формировании местного бюджета на очередной финансовый год  предусматриваются средства на долевое  финансирование обеспечения мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры не менее 5 процентов от объема расходного обязательства Ярославской области, установленного на соответствующий финансовый год Договором о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

4.3.4. В случае полученной экономии, если стоимость проекта модернизации, рассчитанная согласно проектной документации, оказалась меньше стоимости проекта модернизации,  бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидий подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

4.4. Оценка результативности использования субсидии за счет средств областного бюджета осуществляется ежегодно ответственным исполнителем на основании отчетов, представленных органами местного самоуправления муниципальных районов области по формам, установленным Соглашением.

Показатель результативности использования субсидии (Р) рассчитывается по формуле:

где:

Кi – весовой коэффициент параметра;

Xi факт. – фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный период;

Xi план. – плановое (целевое) значение показателя за отчетный период;

n – количество мероприятий.

При значении показателя результативности использования субсидии 95 процентов и более результативность использования субсидии признаётся высокой, при значении от 85 до 95 процентов – средней, при значении 85 процентов и менее – низкой.

Показатель эффективности использования субсидии (R) рассчитывается по формуле:

R = Р / (F тек. / F план.),

где:

F тек. – фактическая сумма финансирования за отчетный период;

F план. – плановая сумма финансирования за отчетный период.

При значении показателя эффективности использования субсидии 95 процентов и более эффективность реализации Программы и использования субсидии признается высокой, при значении от 85 до 95 процентов – средней, при значении 85 процентов и менее – низкой.

При расчёте результативности, эффективности использования субсидии применяются следующие целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля технической готовности конкурсной документации, % | 0,3 |
| 2. | Доля технической готовности разрабатываемой программы, % | 0,2 |
| 3. | Доля освоенных средств от общего объема предусмотренных средств, % | 0,5 |
| Итого |  | 1,0 |

Значения плановых целевых показателей в отношении каждого муниципального образования области устанавливаются в приложении к Соглашению.

4.5. Предоставление субсидии за счет средств областного бюджета приостанавливается департаментом финансов Ярославской области на основании обращения департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области, а также при получении решения Фонда о приостановлении финансовой поддержки, в случае нарушений муниципальным образованием области условий Договора, Соглашения, выявленных департаментом в результате анализа отчетности:

- в части нарушения сроков выполнения мероприятий;

- невыполнения обязательств по софинансированию за счет местных бюджетов;

- нарушения условий и целей предоставления субсидии;

- непредставления отчетности, информации, документов в установленные сроки, а также недостоверности, неполноты представленной отчетности, информации, документов;

- невыполнения требований Субъекта к муниципальному образованию об уплате штрафных санкций за неисполнение условий Договора.

При выявлении указанных нарушений департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области направляет в адрес главы администрации муниципального образования области требования об устранении выявленных нарушений в течение двух месяцев. Предоставление субсидии возобновляется в случае устранения нарушений в установленный срок.

Муниципальное образование области несет ответственность за невыполнение условий Договора, Соглашения в виде уплаты штрафных санкций в следующих случаях:

- необеспечение выполнения мероприятий по  подготовке проекта модернизации или этапов мероприятий в установленные  Договором, Соглашением сроки, муниципальным образованием уплачивается  пени в сумме, исчисленной из расчета 5000 рублей за каждый день указанной просрочки, если эта просрочка превышает 30 дней;

- непредставление в установленный срок годовой отчетности о ходе выполнения мероприятий по  подготовке проекта модернизации и о расходовании субсидии за счет средств  областного бюджета, Фонда или предоставления недостоверной отчетности, муниципальным образованием уплачивается штраф в размере 100 000 рублей за каждый факт непредставления (просрочки представления) указанной отчетности и за каждый факт предоставления недостоверной отчетности;

4.6. Возврат субсидии за счет средств областного бюджета осуществляется по решению департамента финансов Ярославской области, принимаемому на основании обращения департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области  в случае получения решения Правления  Фонда  о возврате субсидии за счет средств Фонда,  об уплате штрафных санкций в размере 5 процентов суммы предоставленной финансовой поддержки в следующих случаях:

- не устранения нарушений, указанных в подпункте 4.5. настоящей  Методики, в течение трех месяцев с момента принятия правлением Фонда решения о приостановлении предоставления финансовой поддержки;

- если в течение 2 лет со дня решения Правлением Фонда о предоставлении субсидии не начата реализация проекта или не заключено концессионное соглашение, в рамках которого планировалась реализация проекта модернизации;

- в случае разницы между суммой предоставленной финансовой поддержки, предназначенной для подготовки проекта модернизации, рассчитанной исходя из стоимости мероприятий по подготовке проекта модернизации, указанной при подаче заявки, и суммой финансовой поддержки, которая могла быть предоставлена на эти цели исходя из фактической стоимости указанных мероприятий.

4.6.1. Возврат  средств областного бюджета осуществляется в размере:

- нецелевого использования средств;

- разницы между суммой предоставленной финансовой поддержки, предназначенной для реализации проекта модернизации, рассчитанной исходя из стоимости проекта модернизации, указанной при подаче заявки, и суммой финансовой поддержки, которая могла быть предоставлена на эти цели исходя из стоимости проекта модернизации, рассчитанной согласно проектной документации - в случае, указанном в  абзаце 4 пункта 1.8  настоящей Методики.

4.6.2. Возврат средств областного бюджета, уплата штрафных санкций осуществляется в бюджет области в течение 30 дней со дня получения  главой администрации муниципального образования письменного уведомления департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области.

4.7. Субсидия за счет средств областного бюджета имеет целевое назначение.

4.8. Ответственность за достоверность, своевременность составления и представления отчетной документации возлагается на муниципальные образования области и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов, осуществляющих расходование субсидии за счет средств Фонда.

4.9.  Ответственность за нецелевое расходование субсидии за счет средств областного бюджета возлагается на муниципальные образования области и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов.

4.10. Возврат  субсидии за счет средств областного бюджета по основаниям, предусмотренным пунктом 4.6. осуществляется в порядке, установленном Бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.11. Контроль за целевым расходованием субсидии за счет средств Фонда осуществляется департаментом финансов Ярославской  области, департаментом жилищно-коммунального комплекса Ярославской области.

4.12. Остаток неиспользованной в отчетном году субсидии за счет средств областного бюджета подлежит использованию в очередном году на те же цели при подтверждении муниципальным образованием области потребности и представлении департаменту жилищно-коммунального комплекса Ярославской области необходимых обоснований по установленной департаментом форме в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.13. Остаток не израсходованной субсидии из областного бюджета при установлении отсутствия потребности подлежит возврату в доход областного бюджета в соответствии с Бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.14. В случае не перечисления указанного остатка субсидии за счет средств областного бюджета в доход областного бюджета эти средства подлежат взысканию в порядке, установленном приказом департамента финансов Ярославской области от 11.12.2009 № 15н «Об утверждении Порядка взыскания в доход областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение».