Пояснения к Перечню строек и объектов,

планируемых к финансированию из областного бюджета в рамках

адресной инвестиционной программы Ярославской области

Приоритетными направлениями при формировании адресной инвестиционной программы Ярославской области на 2011 год являются завершение и ввод в эксплуатацию объектов областной и муниципальной собственности, находящихся в стадии строительства, в том числе входящих в План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 1000-летия основания г. Ярославля, а также софинансируемых с федеральным бюджетом.

Всего на финансирование строек и объектов в 2011 году предусматривается 1408,9 млн. руб., в том числе на объекты областной собственности 811,9 млн. руб. и софинансирование объектов муниципальной собственности в рамках областных целевых программ – 597,1 млн. рублей.

Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области

Предусмотрены ассигнования для реализации мероприятий ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий» в сумме 36,6 млн. рублей.

Планируется провести работу по строительству распределительных газовых сетей на территории семи сельских населенных пунктов, в результате которой будет введено в действие 15,3 км. газовых сетей.

Кроме того, будет продолжена работа по реконструкции цехов по производству и переработке льноволокна и его производных на базе МУП «Гаврилов-Ямский льнозавод» с привлечением средств федерального бюджета в течение 2011 года в сумме 95,1 млн. рублей.

Департамент ЖКХ и инфраструктуры Ярославской области

1. Субсидия на реализацию ОЦП «Комплексная программа реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» в части мероприятий по газификации и теплоснабжению предусматривается в размере 233,87 млн. руб., в том числе по газоснабжению 155,404 млн. рублей, теплофикации – 78,466 млн. рублей.

Средства будут направлены на реализацию обязательств Правительства области по плану-графику синхронизации с ОАО «Газпром», по переходящим объектам с 2010 года и вводимым в 2011 году, требующим строительства и реконструкции в связи с невозможностью эксплуатации физически устаревшего оборудования.

2. Субсидия на реализацию ОЦП «Чистая вода Ярославской области» предусматривается в размере 67,937 млн. рублей.

Выполнение мероприятий программы необходимо для приведения источников водоснабжения в муниципальных образованиях в соответствие с санитарными правилами, приведения качества и количества воды, подаваемой населению, в соответствие действующим требованиям по безопасности, обеспечения надежности работы систем водоснабжения и водоотведения. По ряду эксплуатируемых объектов имеются представления органов прокуратуры и взыскания, наложенные на муниципальные предприятия судом.

Департамент строительства Ярославской области

Программные мероприятия

1. Предусматриваются расходы по ОЦП "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" всего на сумму 549,3 млн. рублей, в том числе:

1.1. Завершение строительства областного перинатального центра, - 496,993 млн. рублей, средства необходимы для оплаты за технологическое присоединение, разработку рабочей документации и медицинское оборудование. Ввод в действие объекта позволит обеспечить этапность и преемственность в работе службы родовспоможения и детства, освоение новых современных технологий.

1.2. Строительство здания областного дома ребенка, г. Ярославль, ул. Моховая, д. 14 (2 этап - реконструкция существующего здания)  - 24 млн. рублей. К настоящему времени разработана проектно-сметная документация, которая находится на проверке в ГАУ ЯО «Государственная экспертиза в строительстве».

1.3. Строительство кислородной станции для ГУЗ ЯО ОКБ – 25 млн. рублей. Новый объект необходим для выполнения требований санитарных норм, правил пожарной безопасности и других нормативов. В связи с открытием сосудистого центра и кардиохирургического отделения он обеспечит потребность больницы в потреблении кислорода. Кроме того, ввиду длительной эксплуатации (более 27 лет) требуется замена имеющихся внешних магистралей.

1.4. Завершение строительства офиса общей врачебной практики, пос. Заволжье, Ярославский муниципальный район (объект муниципальной собственности) - 3,3 млн. рублей.

2. Предусмотрены ассигнования на ОЦП «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области» на сумму 28,6 млн. руб., в том числе:

2.1. Завершение строительства крытого катка с искусственным льдом, г. Переславль-Залесский (объект муниципальной собственности строится с привлечением федеральных средств) – 16,8 млн. рублей. Выделение бюджетных ассигнований предусматривается в связи с отсутствием внебюджетных источников и необходимостью завершения строительства объекта.

2.2. Строительство спортивного зала с бассейном в п. Некрасовское 
(1-я очередь объекта муниципальной собственности) - 10,0 млн. рублей. Выделение в 2011 году средств из областного бюджета даст возможность претендовать на получение средств из федерального бюджета в размере 40,0 млн. рублей.

2.3. Реконструкция хоккейного корта, г. Мышкин, - 1,8 млн. рублей. Данный объект муниципальной собственности и построенное футбольное поле будут входить в единый комплекс спортивного сооружения, возводимого с участием средств ОАО «Газпром». Ввод объекта позволит повысить качество оздоровительной подготовки населения, увеличить удельный вес граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличить количество проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

3. На реализацию ОЦП «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Ярославской области» выделяются средства в сумме 120,5 млн. рублей, в том числе:

3.1. Подпрограмма «Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан, нуждающихся в специальной социальной защите» – 44 млн. рублей.

В 2011 г. планируется выделить бюджетные ассигнования в размере 19 млн. рублей на строительство 23-х квартирного дома специальной социальной защиты в Брейтовском муниципальном районе. Остальные средства будут распределяться по предложениям муниципальных образований, выполняющих условия предоставления субсидии. Выполнение мероприятий подпрограммы позволит улучшить в 2011 году жилищные условия 63 граждан путем предоставления им жилого помещения на условиях договора безвозмездного пользования в специализированном жилищном фонде. Данный порядок направлен на решение жилищных проблем граждан, не имеющих достаточных доходов для приобретения жилья, либо ожидающих очереди на получение субсидий для постоянного или временного проживания.

3.2. Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» – 56,4 млн. рублей.

Ввиду недостаточности федерального финансирования ликвидация непригодного для проживания жилфонда идет медленными темпами, (проектом ФЦП «Жилище» на 2011-2015 средства на расселение непригодного для проживания жилья не предусматриваются). Темпы ветшания жилищного фонда составляют около 36 тыс. квадратных метров в год. Выполнение мероприятий подпрограммы позволит улучшить жилищные условия 220 граждан путем предоставления жилья на условиях договора социального найма или договора мены благоустроенных жилых помещений, а также расселить и ликвидировать 3 296 кв. метров жилья, признанного непригодным для проживания.

3.3. Подпрограмма «Стимулирование развития строительства жилья эконом-класса, в том числе малоэтажного» – 20,1 млн. рублей.

Реализация подпрограммы будет способствовать росту годового ввода жилья за счет увеличения темпов строительства жилья экономкласса, в том числе малоэтажного, и позволит в 2011 году повысить долю годового ввода жилья экономкласса на 36%, малоэтажного жилья – на 29%, увеличить долю земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой под жилищное строительство, в общей площади пригодных для строительства жилья земельных участков на 10%.

4. Финансирование региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда запланировано в сумме 90 млн. рублей.

Перечнем поручений Президента РФ предусматривается выделение Ярославской области в 2011 году 900 млн. руб. из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию мероприятий по расселению аварийного жилья, средства областного бюджета необходимы для обеспечения софинансирования указанных расходов. Выполнение мероприятий подпрограммы позволит улучшить жилищные условия 2242 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, путем предоставления им на условиях договора социального найма или договора мены благоустроенных жилых помещений, а также расселить и произвести снос 33 628 кв. метров аварийного жилья.

5. По ОЦП «Обеспечение приоритетных направлений развития экономики ЯО квалифицированными кадрами рабочих и специалистов» предусмотрено завершение строительства учебного корпуса ГОУ НПО ЯО ПУ № 34, г. Мышкин (объект областной собственности). Объем финансирования в 2011 году – 15,0 млн. рублей. К настоящему времени выполнена проектно-сметная документация, получено заключение госэкспертизы.

6. В рамках ОЦП «Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области» предусматривается реконструкция здания МУ «Районный дворец культуры» в г. Тутаеве (объект муниципальной собственности). Расходы областного бюджета в 2011 году – 6,75 млн. рублей. Проектная документация находится на экспертизе. Проведение реконструкции даст возможность обеспечения качественного уровня и новых форм предоставления услуг культурного характера жителям города.

7. По ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области» предусмотрены ассигнования на строительство пристройки к амбулатории для фельдшерско-акушерского пункта в с. Арефино, Рыбинский муниципальный район, – 4,5 млн. рублей. Проектная документация находится в стадии разработки. Объект позволит повысить доступность и улучшить качество оказания медицинской помощи населению близлежащих сельских поселений.

Непрограммная часть

1. Строительство концертно-зрелищного центра, г. Ярославль – 120 млн. рублей. Предусматривается выделение бюджетных ассигнований на завершение строительства объекта для оплаты по договорам на технологическое присоединение.

2. Строительство спального корпуса Гаврилов-Ямского дома-интерната для престарелых и инвалидов, г. Гаврилов-Ям (проектные работы) – 2,2 млн. рублей (объект областной собственности). Подготовлено постановление Правительства области о строительстве объекта. Работы по проектированию были прекращены в 2008 году из-за приостановления финансирования, в связи с чем, предусматривается выделение бюджетных ассигнований на корректировку проектной документации.

3. Реконструкция нежилого помещения по адресу: г. Ярославль, пр. Авиаторов, д. 104 для размещения государственного архива Ярославской области по личному составу – 30,0 млн. рублей. Средства выделяются на основании постановления Правительства Ярославской области от 22.09.2010г. № 726-п ввиду недостатка площадей архивохранилищ с целью обеспечения сохранности документов по личному составу ликвидируемых предприятий и организаций.

4. Строительство бокса для стоянки легковых автомобилей для ГУ ЯО «Транспортная служба Правительства Ярославской области» – 9,0 млн. рублей. Средства будут выделяться на проектирование строительства дополнительного блока для размещения автотранспорта с целью организации эффективной транспортной работы государственного учреждения.

Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области

В областном бюджете предусматривается 5,0 млн. руб. на софинансирование расходов по проведению берегоукрепительных работ в г. Рыбинске и г. Угличе в рамках ОЦП «Берегоукрепление», что позволит привлечь средства федерального бюджета, а также прекратить берегоразрушительные процессы на территории данных муниципальных образований.

Департамент дорожного хозяйства Ярославской области

В рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России» на мероприятия по соединению сельских населенных пунктов автомобильными дорогами с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования запланировано 20,7 млн. руб. Данные средства предполагается направить на строительство автомобильной дороги «Подъезд к деревне Шельшедом» в Большесельском муниципальном районе протяженностью 1,4 км.

На реализацию ОЦП развития сети автомобильных дорог Ярославской области на 2010-2015 годы планируется проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за счет средств областного бюджета в сумме 69,0 млн. руб., в том числе:

- строительство автомобильной дороги Селифонтово-Прохоровское в Ярославском муниципальном районе протяженностью 1,5 км в сумме 30,0 млн. руб.;

- реконструкция автомобильной дороги Кормилицыно-Курба на участке перехода через реку Пажа в Ярославском муниципальном районе в сумме 19,5 млн. руб.;

- строительство стационарного поста весового и габаритного контроля в Угличском муниципальном районе в сумме 19,5 млн. рублей.