**ПРОЕКТ**

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Ярославской области**

**«Охрана окружающей среды в Ярославской области»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Ярославской области | Хохряков Денис Сергеевич, заместитель Председателя Правительства Ярославской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы Ярославской области | Пеньков Дмитрий Владимирович, министр лесного хозяйства и природопользования Ярославской области |
| Период реализации государственной программы Ярославской области | 2024 – 2030 годы |
| Цели государственной программы Ярославской области | создание к 2030 году устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза |
| сокращение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации 1 объекта накопленного вреда окружающей среде, представляющих угрозу реке Волге, к 2025 году |
| сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством поддержания на уровне 10 процентов площади Ярославской области, занятой особо охраняемыми природными территориями, на плановый период до 2030 года |
| повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод за счет предотвращения ущерба от негативного воздействия вод в размере 1329,22 млн рублей к 2026 году |
| улучшение экологического состояния гидрографической сети за счет проведения комплекса дноуглубительных работ и работ по выемке грунта в целях расчистки водных объектов от заиливания, наносов песка и грунта общей протяженностью 9,2 км к 2025 году |
| реализация комплексной системы мониторинга состояния окружающей среды на территории Ярославской области, обеспечивающей до 2030 года индекс качества окружающей среды на уровне 108,3 процента по отношению к 2019 году |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Ярославской области | 1789834,8 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» (показатели «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза», «Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза», «Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое», «Улучшение качества городской среды в полтора раза»)/ государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» |

2. Показатели государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова­ние показа­теля | Уро-вень по­каза-теля | Признак возрас-тания/ убыва-  ния | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое зна­чение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Доку-мент | Ответ-ствен-ный за дости-жение показа-теля | Связь с показателями националь-ных целей | Ин-фор-маци-онная систе-ма |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значе-ние | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы «Создание к 2030 году устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля твердых коммуналь-ных отходов, направлен-ных на обработку (сортиров-ку), в общей массе обра-зованных твердых коммуналь-ных отходов на террито-рии Ярос-лавской области | ГП РФ | возрас-тание | процент | 57,3 | 2022 | 76,7 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 93,3 | 93,3 | 100,0 | \* | МЛХиП  ЯО | создание устойчивой системы обращения с твердыми комму-нальными отходами, обеспечи-вающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляе-мых на полигоны, в два раза | - |
| 2. | Доля направ-ленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортиров-ки) твердых коммуналь-ных отхо-дов, в общей массе образован-ных твердых коммуналь-ных отходов | ГП РФ | возрас-тание | процент | 5,8 | 2022 | 10,99 | 13,4 | 13,6 | 39,1 | 40,8 | 40,8 | 50,0 | \* | МЛХиП  ЯО | создание устойчивой системы обращения с твердыми комму-нальными отходами, обеспечи-вающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляе-мых на полигоны, в два раза | - |
| Цель государственной программы «Сокращение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации 1 объекта накопленного вреда окружающей среде, представляющих угрозу реке Волге, к 2025 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество ликвидиро-ванных наиболее опасных объектов накоплен-ного вреда окружаю-щей среде, нарастаю-щий итог | ГП РФ | возрас-тание | штука | - | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - | \* | МЛХиП ЯО | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологичес-кое оздоровле-ние водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое | - |
| Цель государственной программы «Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством поддержания на уровне 10 процентов площади Ярославской области, занятой особо охраняемыми природными территориями, на плановый период до 2030 года» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Доля площади Ярославс-кой области, занятой ООПТ всех уровней | ГП ЯО | возрас-тание | процент | 10 | 2022 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | \*\* | МЛХиП ЯО | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологичес-кое оздоровле-ние водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое | - |
| Цель государственной программы «Улучшение экологического состояние гидрографической сети за счет увеличения километража расчищенных участков русел рек до 9,2 км к 2025 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Протяжен-ность расчищен-ных участков русел рек | ГП ЯО | возрас-тание | километр | - | 2022 | 9,2 | - | - | - | - | - | - | \*\* | МЛХиП ЯО | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологичес-кое оздоровле-ние водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое | - |
| 6. | Количество населения, улучшивше-го экологи-ческие условия проживания вблизи водных объектов, нарастаю-щим итогом | ГП РФ | возрастание | млн человек | - | 2022 | 0,0015 | - | - | - | - | - | - | \* | МЛХиП ЯО | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое | - |
| Цель государственной программы «Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод за счет предотвращения ущерба от негативного воздействия вод в размере 1329,22 млн рублей к 2026 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Объем предотвра-щенного ущерба от негативного воздействия вод | ГП ЯО | возрас-тание | млн рублей | - | 2022 | 656,2 | 1134,2 | 1329,2 | - | - | - | - | \*\* | МЛХиП ЯО | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологичес-кое оздоровле-ние водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое | - |
| 8. | Числен-ность населения, проживаю-щего на подвержен-ных нега-тивному воздейст-вию вод тер-риториях, защищенно-го в резу-льтате проведения мероприя-тий по повышению защищен-ности от негативного воздействия вод, нарастаю-щим итогом | ГП ЯО | возрастание | тысяча человек | - | 2022 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | - | - | - | - | \*\* | МЛХиП ЯО | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое | - |
| Цель государственной программы «Реализация комплексной системы мониторинга состояния окружающей среды на территории Ярославской области, обеспечивающей до 2030 года индекс качества окружающей среды на уровне 108,3 процента по отношению к 2019 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Качество окружаю-щей среды | ВДЛ | возрас-тание | процент | 106,25 | 2022 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | \*\*\* | МЛХиП ЯО | создание устойчивой системы обращения с твердыми комму-нальными отходами, обеспечи-вающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляе-мых на полигоны, в два раза | ЕМИСС |

\* Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326.

\*\* Государственная программа Ярославской области «Охрана окружающей среды в Ярославской области» на 2024 – 2030 годы, утвержденная постановлением Правительства области.

\*\*\*Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р.

3. Структура государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ярославская область)»  (Хохряков Денис Сергеевич – куратор) | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: МЛХиП ЯО | срок реализации: 2024 год | | |
| 1.1. | Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку) | введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) ТКО;  увеличена доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов до 100 процентов к 2030 году | | доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО на территории Ярославской области;  доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов |
| 1.2. | Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов | доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов к концу 2030 года составит 50 процентов | | доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО на территории Ярославской области;  доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов |
| 2. Региональный проект «Чистая страна (Ярославская область)» (Хохряков Денис Сергеевич – куратор) | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области | срок реализации: 2024 год | | |
| 2.1. | Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | рекультивирован полигон ТКО;  улучшено качество жизни 3,91 тысяч человек и восстановлено 6,3 гектара земель | | количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |
| 2.2. | Ликвидация несанкционированных свалок в границах города | рекультивирован полигон ТКО;  улучшено качество жизни 3,91 тысяч человек и восстановлено 6,3 гектара земель | | количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |
| 3. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов на территории Ярославской области»  (Хохряков Денис Сергеевич – куратор) | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области | срок реализации: 2024 год | | |
|  | Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое | улучшено экологическое состояние гидрографической сети;  созданы условия для сохранения водных и водных биологических ресурсов, а также обеспечены комфортные экологические условия проживания населения вблизи водных объектов. | протяженность расчищенных участков русел рек;  количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов | |
| 4. Региональный проект «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области» (Хохряков Денис Сергеевич – куратор) | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области | срок реализации: 2024 – 2026 годы | | |
|  | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений | повышена защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод | объем предотвращенного ущерба от негативного воздействия вод;  численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод | |
| 5. Ведомственный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Ярославской области»  (Пеньков Дмитрий Владимирович – куратор) | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области | срок реализации: 2024 – 2025 годы | | |
|  | Проведение изысканий на объекте накопленного экологического вреда окружающей среде, представляющего угрозу р. Волге | проведены изыскания на объекте накопленного экологического вреда окружающей среде, представляющего угрозу р. Волге | количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области | - | | |
| 6.1. | Охрана окружающей среды и природопользования | отсутствие претензий к качеству исполнения полномочий Ярославской области в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования;  отсутствие обоснованных претензий к качеству исполнения полномочий Ярославской области в сфере охраны и рационального использования животного мира на территории Ярославской области;  отсутствие обоснованных жалоб граждан на отсутствие доступной информации о состоянии охотничьих ресурсов, об их охране и рациональном использовании;  обеспечена открытость и общедоступность информации о состоянии окружающей среды (экологической информации) | доля площади Ярославской области, занятой ООПТ всех уровней;  максимальное освоение установленных лимитов добычи охотничьих - животных (лосей);  доля населения области, проживающего в населенных пунктах, охваченных системой мониторинга атмосферного воздуха;  качество окружающей среды | |
| 6.2. | Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | отсутствие претензий к качеству исполнения полномочий Ярославской области в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования;  отсутствие обоснованных претензий к качеству исполнения полномочий Ярославской области в сфере охраны и рационального использования животного мира на территории Ярославской области;  отсутствие обоснованных жалоб граждан на отсутствие доступной информации о состоянии охотничьих ресурсов, об их охране и рациональном использовании | доля площади Ярославской области, занятой ООПТ всех уровней;  максимальное освоение установленных лимитов добычи охотничьих – животных (лосей);  доля населения области, проживающего в населенных пунктах, охваченных системой мониторинга атмосферного воздуха;  качество окружающей среды | |
| 6.3. | Обеспечение деятельности государственных учреждений | отсутствие претензий к качеству исполнения полномочий Ярославской области в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования;  отсутствие обоснованных претензий к качеству исполнения полномочий Ярославской области в сфере охраны и рационального использования животного мира на территории Ярославской области;  отсутствие обоснованных жалоб граждан на отсутствие доступной информации о состоянии охотничьих ресурсов, об их охране и рациональном использовании | доля площади Ярославской области, занятой ООПТ всех уровней;  максимальное освоение установленных лимитов добычи охотничьих - животных (лосей);  доля населения области, проживающего в населенных пунктах, охваченных системой мониторинга атмосферного воздуха;  качество окружающей среды | |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Ярославской области, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ярославской области – всего  в том числе: | 844327,9 | 289269,9 | 519595,4 | 34160,4 | 34160,4 | 34160,4 | 34160,4 | 1789834,8 |
| - областные средства | 194544,8 | 107462,4 | 163710,6 | 29206,2 | 29206,2 | 29206,2 | 29206,2 | 582542,6 |
| - федеральные средства | 144408,1 | 152180,4 | 327739,0 | 4954,2 | 4954,2 | 4954,2 | 4954,2 | 644144,3 |
| - местные бюджеты | 16295,0 | 29627,1 | 28145,8 | - | - | - | - | 74067,9 |
| - внебюджетные источники | 489080,0 | - | - | - | - | - | - | 489080,0 |
| Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ярославская область)» – всего  в том числе: | 489080,0 | - | - | - | - | - | - | 489080,0 |
| - внебюджетные источники | 489080,0 | - | - | - | - | - | - | 489080,0 |
| Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов на территории Ярославской области» – всего  в том числе: | 86879,9 | - | - | - | - | - | - | 86879,9 |
| - федеральные средства | 86879,9 | - | - | - | - | - | - | 86879,9 |
| Региональный проект «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области» – всего  в том числе: | 87990,5 | 233779,7 | 464341,5 | - | - | - | - | 786111,7 |
| - областные средства | 19357,8 | 57162,7 | 113410,9 | - | - | - | - | 189931,4 |
| - федеральные средства | 52337,7 | 146989,9 | 322784,8 | - | - | - | - | 522112,4 |
| - местные бюджеты | 16295,0 | 29627,1 | 28145,8 | - | - | - | - | 74067,9 |
| Ведомственный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Ярославской области» – всего  в том числе: | 119000,0 | - | - | - | - | - | - | 119000,0 |
| - областные средства | 119000,0 | - | - | - | - | - | - | 119000,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием в Ярославской области» – всего  в том числе: | 61377,5 | 55490,2 | 55253,9 | 34160,4 | 34160,4 | 34160,4 | 34160,4 | 308763,2 |
| - областные средства | 56187,0 | 50299,7 | 50299,7 | 29206,2 | 29206,2 | 29206,2 | 29206,2 | 273611,2 |
| - федеральные средства | 5190,5 | 5190,5 | 4954,2 | 4954,2 | 4954,2 | 4954,2 | 4954,2 | 35152,0 |

Список используемых сокращений

ВДЛ – высшее должностное лицо

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации

ГП ЯО – государственная программа Ярославской области

ЕМИСС – единая межведомственная информационно-статистическая система

МЛХиП ЯО – министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

ООПТ – особо охраняемая природная территория

ТКО – твердые коммунальные отходы