**ПРОЕКТ**

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Ярославской области**

**«Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Ярославской области | Хохряков Денис Сергеевич, заместитель Председателя Правительства Ярославской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы Ярославской области | Душко Роман Владимирович, министр дорожного хозяйства Ярославской области |
| Период реализации государственной программы Ярославской области | 2024 – 2030 годы |
| Цели государственной программы Ярославской области | доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 65 процентов к 2030 году |
| обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов к 2030 году |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Ярославской области | 67255792,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» (показатель «Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов»)/ государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание показателя | Уро-вень показа-теля | Признак воз­растания/  убыва-ния | Еди-ница изме-рения (по ОКЕИ) | Базовое зна­чение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Доку-мент | Ответст-венный за достиже-ние показа-теля | Связь с показате­лями нацио-нальных целей | Информа­ционная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| зна-чение | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы «Доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 65 процентов к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля автомо-бильных дорог регио-нального и межмуници-пального значения, соответст-вующих нормативным требованиям | ГП РФ | воз-раста-ние | про-цент | 46,41 | 2022 | 54,24 | 57,29 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | \* | МДХ ЯО | обеспе-чение доли дорож-ной сети в крупней-ших городских агломе-рациях, соот-ветствующей норма-тивным требова-ниям, на уровне не менее 85 процентов | ЕМИСС |
| 2. | Протяжен-ность автомобиль-ных дорог общего пользования региональ-ного (межмуници-пального) и местного значения, соответству-ющих нормативным требованиям к транс-портно-эксплуата-ционным показателям на 31 декабря отчетного года | ГП ЯО | воз-раста-ние | км | 6322,6 | 2022 | 6962 | 7362 | 7770 | 8178 | 8586 | 8994 | 9402 | \*\* | МДХ ЯО | обеспе-чение доли дорож-ной сети в крупней-ших городских агломе-рациях, соот-ветствующей норма-тивным требова-ниям, на уровне не менее 85 процентов | - |
| 3. | Прирост протяжен-ности сети автомо-бильных дорог региональ-ного (межмуни-ципального) и местного значения на территории Ярославской области в результате строительства новых автомобиль-ных дорог, (нарастаю-щим итогом к 2022 году) | ГП ЯО | воз-раста-ние | км | 3,7 | 2022 | 4,5 | 5,7 | 6,5 | 7,8 | 8,9 | 9,7 | 10,5 | \*\* | МДХ ЯО | обеспе-чение доли дорож-ной сети в крупней-ших городских агломе-рациях, соот-ветствующей норма-тивным требова-ниям, на уровне не менее 85 процентов | - |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт дорог региональ-ного (межмуници-пального) и местного значения (нарастаю-щим итогом с 2017 года) | ГП ЯО | возрас-тание | км | 1797 | 2022 | 2447 | 2847 | 3247 | 3647 | 4047 | 4447 | 4847 | \*\*\* | МДХ ЯО | обеспе-чение доли дорож-ной сети в крупней-ших городских агломе-рациях, соот-ветствующей норма-тивным требова-ниям, на уровне не менее 85 процентов | - |
| 5. | Прирост протяжен-ности автомобиль-ных дорог общего пользования региональ-ного или межмуни-ципального значения, соответству-ющих нормативным требованиям к транспорт-но-эксплуата-ционным показателям, % к предыдущему периоду (этапу) | ГП ЯО | воз-раста-ние | про-цент | 18,161 | 2022 | 36,321 | 45,41 | 5,52 | 11,12 | 16,62 | 22,22 | 27,72 | \*\*\* | МДХ ЯО | обеспе-чение доли дорож-ной сети в крупней-ших городских агломе-рациях, соот-ветствующей норма-тивным требова-ниям, на уровне не менее 85 процентов | - |
| Цель государственной программы «Обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Доля дорожной сети в круп-нейших городских агломера-циях, соот-ветствующая нормативам | ВДЛ | воз-раста-ние | про-цент | 57,0 | 2022 | 70,9 | 76,3 | 78,0 | 79,8 | 81,5 | 83,3 | 85,0 | \*\*\*\* | МДХ ЯО | обеспе-чение доли дорожной сети в крупней-ших городских агломе-рациях, соответствующей норма-тивным требова-ниям, на уровне не менее 85 процентов | ГАИС «Управ-ление» |

1 Нарастающим итогом к 2020 году.

2 Нарастающим итогом к 2025 году.

\* Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596.

\*\* Государственная программа Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» на 2024 – 2030 годы, утвержденная постановлением Правительства области.

\*\*\* Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства области от 06.03.2014 № 188-п.

\*\*\*\* Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р.

3. Структура государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Дорожная сеть» (Хохряков Денис Сергеевич – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство дорожного хозяйства Ярославской области | срок реализации: 2024 – 2026 годы | |
| 1.1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций | обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения; увеличение доли граждан, отметивших улучшение качества и доступности автомобильных дорог; обеспечено приведение в нормативное состояние дорог городских агломераций и автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть | доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам |
| 1.2. | Приведены в нормативное состояние/ построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | обеспечено приведение в нормативное состояние/ строительство искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения;  обеспечено выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние искусственных сооружений, а также строительства (реконструкции) путепроводов | доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам;  доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 1.3. | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | увеличена доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Хохряков Денис Сергеевич – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство дорожного хозяйства Ярославской области | срок реализации: 2024 – 2026 годы | |
|  | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли | обеспечено применение новых технологий в дорожной отрасли; осуществлено совершенствование регуляторной политики, ориентированной на повышение качества и снижение совокупной стоимости дорожных работ, за счет подготовки оптимальных форматов реализации контрактов жизненного цикла | доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 3. Ведомственный проект «Развитие и сохранность автомобильных дорог Ярославской области» (Душко Роман Владимирович – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство дорожного хозяйства Ярославской области | срок реализации 2024 – 2030 годы | |
| 3.1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |
| 3.2. | Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержания автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и сооружений на них | разработана проектная, сметная документация на строительство, реконструкцию, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и сооружений на них | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;  капитальный ремонт и ремонт дорог регионального (межмуниципального) и местного значения (нарастающим итогом) |
| 3.3. | Реализация мероприятий по транспортной безопасности, разработка проектно-изыскательских работ | выполнены проектно-изыскательские работы и мероприятия по транспортной безопасности | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |
| 3.4. | Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них | выполнены работы по паспортизации, постановке на кадастровый учет автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, регистрации прав собственности, выкупу земельных участков, недвижимости и возмещение стоимости убытков, осуществлены закупки товаров, работ, услуг для обеспечения функций министерства дорожного хозяйства Ярославской области | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;  прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % к предыдущему периоду (этапу) |
| 3.5. | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения | разработаны и утверждены рабочие проекты, выполнены работы по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |
| 3.6. | Обеспечение работы фотовидеофиксации и автоматических пунктов весового габаритного контроля (далее – АПВГК) на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения | организованы работы системы фотовидеофиксации, выполнены работы по содержанию АПВГК | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |
| 3.7. | Поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) Ярославской области | приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуници-пального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;  капитальный ремонт и ремонт дорог регионального (межмуниципального) и местного значения (нарастающим итогом) |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования дорожной деятельности» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство дорожного хозяйства Ярославской области | - | |
|  | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений дорожного хозяйства Ярославской области | обеспечение деятельности государственных учреждений | доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Ярославской области, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ярославской области – всего  в том числе: | 15359753,1 | 13547709,8 | 13770329,1 | 6144500,0 | 6144500,0 | 6144500,0 | 6144500,0 | 67255792,0 |
| - областные средства | 15016593,6 | 13383799,3 | 13512620,1 | 6079500,0 | 6079500,0 | 6079500,0 | 6079500,0 | 66231013,0 |
| - федеральные средства | 51019,5 | 44910,5 | 138709,0 | - | - | - | - | 234639,0 |
| - местные бюджеты | 292140,0 | 119000,0 | 119000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 790140,0 |
| *Объем налоговых расходов Ярославской области (справочно)* | *120300,0* | *120300,0* | *120300,0* | *120300,0* | *120300,0* | *120300,0* | *120300,0* | *842100,0* |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспе-чение функционирования дорожной деятель-  ности» – всего  в том числе: | 274409,6 | 280478,0 | 280478,0 | 280000,0 | 280000,0 | 280000,0 | 280000,0 | 1955365,6 |
| - областные средства | 274409,6 | 280478,0 | 280478,0 | 280000,0 | 280000,0 | 280000,0 | 280000,0 | 1955365,6 |
| Ведомственный проект «Развитие и сохранность автомобильных дорог Ярославской области» – всего  в том числе: | 9926995,9 | 5874100 | 5774100 | 5864500 | 5864500 | 5864500 | 5864500 | 45033195,9 |
| - областные средства | 9721355,9 | 5809100,0 | 5709100,0 | 5799500,0 | 5799500,0 | 5799500,0 | 5799500,0 | 44437555,9 |
| - местные бюджеты | 205640,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 595640,0 |
| Региональный проект «Дорожная сеть» – всего  в том числе: | 3818450,1 | 7121350 | 7571262,6 | - | - | - | - | 18511062,7 |
| - областные средства | 3731950,1 | 7067350,0 | 7517262,6 | - | - | - | - | 18316562,7 |
| - местные бюджеты | 86500,0 | 54000,0 | 54000,0 | - | - | - | - | 194500,0 |
| Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» – всего  в том числе: | 1339897,50 | 271781,80 | 144488,50 | - | - | - | - | 1756167,8 |
| - областные средства | 1288878,0 | 226871,3 | 5779,5 | - | - | - | - | 1521528,8 |
| - федеральные средства | 51019,5 | 44910,5 | 138709,0 | - | - | - | - | 234639,0 |

Список используемых сокращений

ВДЛ – высшее должностное лицо

ГАИС «Управление» – государственная автоматизированная информационная система «Управление»

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации

ГП ЯО – государственная программа Ярославской области

ЕМИСС – единая межведомственная информационно-статистическая система

МДХ ЯО – министерство дорожного хозяйства Ярославской области