**ПРОЕКТ**

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Ярославской области**

**«Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории**

**Ярославской области»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной Ярославской области | Хохряков Денис Сергеевич, заместитель Председателя Правительства Ярославской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы Ярославской области | Рябченков Алексей Владимирович, министр жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области |
| Период реализации государственной программы Ярославской области | 2024 – 2025 годы |
| Цели государственной программы Ярославской области | повышение качества и комфорта городской среды на территории Ярославской области в результате 100 процентов благоустроенных дворовых и общественных территорий, в том числе в сельской местности, запланированных к благоустройству до конца 2025 года |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Ярославской области | 4080491,6 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» (показатель «Улучшение качества городской среды в полтора раза»)/ государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |

2. Показатели государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак  возрастания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Доку-мент | Ответственный за до­стиже-ние по­казателя | Связь с показате­лями нацио-нальных целей | Информа­ционная система |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Ярославской области в результате 100 процентов благоустроенных дворовых и общественных территорий, в том числе в сельской местности, запланированных к благоустройству до конца 2025 года» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых и обществен-ных территорий, в том числе в сельской местности, от общего количества территорий, подлежащих благоус-тройству в текущем году | ГП ЯО | возрастание | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | \* | МЖКХ ЯО | улучше-ние качества городской среды в полтора раза | - |
| 2. | Доля реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от общего числа проектов Ярославской области, ставших победителями конкурса | ГП ЯО | возрастание | единица | 100 | 2022 | 100 | 100 | \* | МЖКХ ЯО | улучше-ние качества городской среды в полтора раза | - |
| 3. | Количество реализованных инфраструктурных проектов за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов | ГП ЯО | возрастание | единица | - | 2022 | 1 | 2 | \*\* | МЖКХ ЯО | улучше-ние качества городской среды в полтора раза | - |
| 4. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | ВДЛ | возрастание | процент | 12 | 2022 | 20 | 25 | \*\*\* | МЖКХ ЯО | улучше-ние качества городской среды в полтора раза | - |

\* Государственная программа Ярославской области «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» на 2024 – 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства области.

\*\* Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.07.2022 № 612/пр «Об утверждении перечня инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, реализуемых на территории Республики Адыгея, Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики Карелия, Забайкальского края, Красноярского края, Пермского края, Приморского края, Ставропольского края, Хабаровского края, Архангельской области, Ивановской области, Калужской области, Костромской области, Омской области, Рязанской области, Самарской области, Тверской области, Ярославской области, Еврейской автономной области».

\*\*\* Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р.

3. Структура государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (Хохряков Денис Сергеевич – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области | срок реализации: 2024 год | |
| 1.1. | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств | благоустроены общественные территории, увеличено количество городов с благоприятной городской средой с учетом индекса качества городской среды | доля благоустроенных дворовых и общественных территорий, в том числе в сельской местности, от общего количества территорий, подлежащих благоустройству в текущем году |
| 1.2. | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | реализованы проекты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | доля реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от общего числа проектов Ярославской области, ставших победителями конкурса |
| 2. Региональный проект «Ростов Великий – духовный центр России» (Хохряков Денис Сергеевич – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области | срок реализации: 2024 год | |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского поселения Ростов с заменой инженерных коммуникаций | повышение уровня благоустройства, качества и комфорта городской среды | количество реализованных инфраструктурных проектов за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов |
|  | 3. Региональный проект «Создание туристско-рекреационного комплекса на берегу Плещеева озера»  (Хохряков Денис Сергеевич – куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство строительства Ярославской области | срок реализации: 2024 – 2025 годы | |
|  | Проектирование и строительство набережной вдоль участка у ТРК Веретея в г. Переславль-Залесский Ярославской области, а также проектирование набережной к Туристско-рекреационному парку «Плещеево озеро» в г. Переславль-Залесский Ярославской области и проектирование и строительство пешеходного мостового перехода через р. Трубеж | повышение уровня благоустройства, качества и комфорта городской среды | количество реализованных инфраструктурных проектов за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов |
| 4. Региональный проект «Ярославия. Города у воды» (Хохряков Денис Сергеевич – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство строительства Ярославской области | срок реализации: 2024 – 2025 годы | |
| 4.1. | Строительство и обустройство причалов, реконструкция и капитальный ремонт инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры на территории Ярославской области | повышение уровня благоустройства, качества и комфорта городской среды | количество реализованных инфраструктурных проектов за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов |
| 4.2. | Создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, инженерных коммуникаций на территории Ярославской области | повышение уровня благоустройства, качества и комфорта городской среды | количество реализованных инфраструктурных проектов за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов |
| 5. Ведомственный проект «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных» (Рябченков Алексей Владимирович – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области | срок реализации: 2024 – 2025 годы | |
|  | Благоустройство дворо­вых территорий, уста­новка детских игровых площадок | повышение уровня благоустройства, качества и комфорта городской среды; благоустроены дворовые территории, установлены детские игровые площадки | доля благоустроенных дворовых и общественных территорий, в том числе в сельской местности, от общего количества территорий, подлежащих благоустройству в текущем году |
| 6. Ведомственный проект «Развитие сельских территорий» (Рябченков Алексей Владимирович – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области | срок реализации: 2024 год | |
|  | Формирование комфортной среды на сельских территориях Ярославской области | повышение уровня благоустройства, качества и комфорта на сельских территориях Ярославской области | доля благоустроенных дворовых и общественных территорий, в том числе в сельской местности, от общего количества территорий, подлежащих благоустройству в текущем году |
| 7. Ведомственный проект «Организация архитектурно-художественной подсветки объектов населенных пунктов Ярославской области» (Чуркин Евгений Юрьевич – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство регионального развития Ярославской области | срок реализации: 2024 год | |
|  | Организации архитектурно-художественной подсветки объектов населенных пунктов Ярославской области | организована архитектурно-художественная подсветка объектов населенных пунктов Ярославской области | доля благоустроенных дворовых и общественных территорий, в том числе в сельской местности, от общего количества территорий, подлежащих благоустройству в текущем году;  прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |
| 8. Ведомственный проект «Благоустройство исторических центров городов» (Рябченков Алексей Владимирович – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: министерство жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области | срок реализации: 2024 год | |
|  | Формирование пешеходного пространства улиц центральной части города | повышение уровня благоустройства, качества и комфорта городской среды | Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий, в том числе в сельской местности, от общего количества территорий, подлежащих благоустройству в текущем году |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Ярославской области, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | |
| 2024 | 2025 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ярославской области – всего  в том числе: | 2703902,1 | 1377859,8 | 4081761,9 |
| - областные средства | 1609428,3 | 630000,0 | 2239428,3 |
| - федеральные средства | 1057739,8 | 747112,0 | 1804851,8 |
| - местные бюджеты | 36734,0 | 747,8 | 37481,8 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» – всего  в том числе: | 692099,0 | - | 692099,0 |
| - областные средства | 119923,7 | - | 119923,7 |
| - федеральные средства | 535963,8 | - | 535963,8 |
| - местные бюджеты | 36211,5 | - | 36211,5 |
| Региональный проект «Ростов Великий – духовный центр России» – всего  в том числе: | 200200,2 | - | 200200,2 |
| - федеральные средства | 200000,0 | - | 200000,0 |
| - местные бюджеты | 200,2 | - | 200,2 |
| Региональный проект «Ярославия. Города у воды» – всего  в том числе: | 201978,2 | 632259,2 | 834237,4 |
| - федеральные средства | 201776,0 | 631627,0 | 833403,0 |
| - местные бюджеты | 202,2 | 632,2 | 834,4 |
| Региональный проект «Создание туристско-рекреационного комплекса на берегу Плещеева озера»  в том числе: | 120120,1 | 115600,6 | 235720,7 |
| - федеральные средства | 120000,0 | 115485,0 | 235485,0 |
| - местные бюджеты | 120,1 | 115,6 | 235,7 |
| Ведомственный проект «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных» – всего  в том числе: | 630000,0 | 630000,0 | 1260000,0 |
| - областные средства | 630000,0 | 630000,0 | 1260000,0 |
| Ведомственный проект «Организация архитектурно-художественной подсветки объектов населенных пунктов Ярославской области» – всего  в том числе: | 309504,6 | - | 309504,6 |
| - областные средства | 309504,6 | - | 309504,6 |
| Ведомственный проект «Развитие сельских территорий» – всего  в том числе: | 100000,0 | - | 100000,0 |
| - областные средства | 100000,0 | - | 100000,0 |
| Ведомственный проект «Благоустройство исторических центров городов» – всего  в том числе: | 450000,0 | - | 450000,0 |
| - областные средства | 450000,0 | - | 450000,0 |

5. Финансовое обеспечение государственной программы Ярославской области за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | |
| 2024 | 2025 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ярославской области/ за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета – всего  в том числе: | 521776,0 | 747112,0 | 1268888,0 |
| Региональный проект «Ростов Великий – духовный центр России» | 200000,0 | - | 200000,0 |
| Региональный проект «Создание туристско-рекреационного комплекса на берегу Плещеева озера» | 120000,0 | 115485,0 | 235485,0 |
| Региональный проект «Ярославия. Города у воды» | 201776,0 | 631627,0 | 833403,0 |

Список используемых сокращений

ВДЛ – высшее должностное лицо

ГП ЯО – государственная программа Ярославской области

МЖКХ ЯО – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения